Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от №

**Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области по ЖКХ Простоквашин А.А. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1.Комфортная городская среда | | | | | | | |
| 2.Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| 4. Обеспечивающая подпрограмма. | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Московской области | **535224,5** | 35161 | 258769,5 | 240342 | 476 | 476 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | **159413,5** | 5392 | 154021,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **575204** | 143316 | 246563 | 58162 | 47466 | 79697 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **56945** | 0 | 11945 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | **1326787** | **183869** | **671299** | **313504** | **62942** | **95173** | **0** | **0** |

Приложение №3 к Программе

Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям бюджетных средств, в том числе по  годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего:  в том числе: | **106160** | **568254** | **276690** | **27000** | **33731** | **0** | **0** | **1011835** |
| Средства бюджета  Московской области | 30043 | 252205,5 | 239866 | 0 | 0 | 0 | 0 | **522114,5** |
| Средства федерального бюджета | 5392 | 154021,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **159413,5** |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 70725 | 162027 | 36824 | 27000 | 33731 | 0 | 0 | **330307** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Уровень Подпрограммы I определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы I предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории городского округа Зарайск Московской области, а именно:

-разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий;

-благоустройство общественных территорий;

-содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- установка детских игровых площадок;

- комплексное благоустройство дворовых территорий;

- приобретение техники для нужд благоустройства территорий;

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Зарайск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в мероприятиями в городском округе Зарайск сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и муниципальных образований Московской области, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В 2019 году запланирована реализация 1 очереди проекта создания зоны отдыха «Беспятовская роща». В рамках 1 очереди реализации проекта запланированы следующие виды работ:

- благоустройство входной зоны в рощу;

- благоустройство пешеходного маршрута от перекрестка ул. Пионерская, ул. Каменева до ФОКа;

-благоустройство зоны отдыха возле ФОКа, предусматривающее размещение детских игровых и спортивных площадок;

- установку теневых навесов для создания зон отдыха на набережной Беспятовского пруда;

- благоустройство сети прогулочных троп и подсветку.

Запланирована реализация проекта создания комфортной городской среды «Благоустройство общественных территорий, расположенных по адресу: ул. Красноармейская, пл. Революции, г. Зарайск, Московской обл. (Благоустройство исторического центра. Торговых рядов)» (далее – Проект благоустройства), ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году.

На площади у Водонапорной башни запланирована зона отдыха, устройство детской площадки с оборудованием для игры с водой, установка теннисных столов, парковых стульев и скамеек. Проезжая часть выполнена из цветного асфальтобетона.

У д. 44 по Красноармейской ул. предполагается создание детской площадки: устанавливаются детское оборудование, качели и навес.

Вокруг мемориала Вечный огонь предполагается рядовая посадка деревьев и установка скамеек.

По всей протяженности улицы предусмотрено мощение тротуаров гранитной плиткой, вдоль дороги устанавливаются парковочные места.

В границах проектирования предусмотрено функциональное освещение и декоративная подсветка деревьев.

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Концепция благоустройства исторического центра. Площадь Торговых рядов».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | | | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер) | |
| начала | окончания | |
| 2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта | | | | | | |
| 2.4. | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 18.04.2019 | 22.04.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 2.5. | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 22.04.2019 | 23.04.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3. Выполнение работ по реализации проекта | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ) | 23.04.2019 | | 25.04.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации | 25.04.2019 | | 26.04.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 26.04.2019 | | 29.04.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.4. | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 29.04.2019 | | 06.05.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 06.05.2019 | | 07.05.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.6. | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 07.05.2019 | | 30.06.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.7. | Обеспечение видеоконтроля на территории объекта благоустройства в режиме онлайн | 30.06.2019 | | 15.11.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.8 | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 30.06.2019 | | 15.11.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.9. | Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | по отдельному решению | | по отдельному решению | | - | |
| 4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта | | | | | | |
| 4.1. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 15.11.2019 | 22.11.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.2. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 22.11.2019 | 02.12.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.3. | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России | 02.12.2019 | 06.12.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.4. | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 06.12.2019 | 12.12.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.5. | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 12.12.2019 | 16.12.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.6. | Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 16.12.2019 | 20.12.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |

По итогам голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году на портале «Добродел», будет продолжено обустройство парка «Беспятовская роща» (вторая очередь).

По итогам голосования на портале «Добродел» был определен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2019г. – 2024г. на территории городского округа Зарайск Московской области.

По результатам голосования были отобраны:

№1 Набережная р. Осетр, включая ул. Музейную, ул. Пожарского, ул. Первомайская (часть)

№2 Сквер у ДК «Победа»

№3 Торгово-пешеходная ул. Советская (от ул. Карла-Маркса до ул. Октябрьская)

№4 Пешеходно-экологическая тропа «Овраги реки Монастырка»

№5 Торгово-пешеходная ул. Октябрьская (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская)

Общественная территория, набравшие наибольшее количество голосов и подлежащая благоустройству в первоочередном порядке:

- Набережная р. Осетр, включая ул. Музейная, ул. Пожарского, ул. Первомайская (часть).

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными [Законом](consultantplus://offline/ref=417D4DF0AFB94A350C758FCCAAC9189FDE20FAFDDE7E5D830F29815AC0DD7F15E4C921D3CC9FB6AB8F233ABC45CBN8M) Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

* детская площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Виды работ, планируемые к проведению на дворовой территории, фиксируются Актом согласования комплексного благоустройства дворовой территории (далее - Акт) с приложением дизайн-проекта дворовой территории (схема двора).

При реализации работ по благоустройству дворовых территорий рекомендуется предусмотреть трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, иных зданий, расположенных в границах двора.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательной формой трудового участия в Московской области является участие в субботниках по благоустройству территорий.

Под субботниками понимается выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации.

В 2018 году в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» на территории городского округа Зарайск запланирована установка шести детских игровых площадок по следующим адресам:

г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33, 34, 35, 36;

д. Новоселки, д.д. 12,13,39;

с. Чулки-Соколово, д.д. 7,8,10,11,12,16;

д. Рожново, у дома 31;

д. Авдеево, д.53;

д. Протекино, д.д. №№12, 21

**Комплексному благоустройству в 2018 г. подлежат 23 дворовые территории:**

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 12;

городской округ Зарайск, д. Гололобово, д.д. 21, 6, 7, 8;

городской округ Зарайск, д. Новоселки, д.д. 12,13,39;

городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 24;

городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 53;

городской округ Зарайск, с. Протекино, д.д. №№ 12, 21;

городской округ Зарайск, д. Алферьево, д.д. 1, 2, 3, 4;

городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 7, 8, 10, 11, 12, 16;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон2, д.д. 17,19,20,21,22А, 22 Б, 23,24,51;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33,34,35,36;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д. 25, 25Б;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 37, 39;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 81А;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.22;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 6;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 49;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 111;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.15;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 21А, 27, 31;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 29;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Рязанская, д. 12;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 44;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К.Маркса, д. 40А;

**Комплексному благоустройству в 2019 г. подлежат 17 дворовых территорий**:

1. Городской округ Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.4;
2. Городской округ Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.д.1, 2, 9, 11, 12, 19, 20, 20а, 21, 22, 25;
3. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Урицкого, д.1;
4. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.23/32;
5. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок Текстильщиков, д.д.10, 17;
6. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д.100, 101, 102, 102А;
7. Городской округ Зарайск, д. Ерново, д.д.1, 2, 3, 4;
8. Городской округ Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, д.13, ул. Клубная, д.8;
9. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.18/47;
10. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.88;
11. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.д. 83, 85, ул. Полевая, д. 3.

**Комплексному благоустройству в 2020 г. подлежат 18 дворовых территорий:**

1. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 79;
2. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д. 32, ул. Дзержинского, д. 69/30, 71;
3. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон – 1, д. 30;
4. Городской округ Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д. 4;
5. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон – 2, д. 17, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 23, 24, 51;
6. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Свободы, д. 1;
7. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 30/20;
8. Городской округ Зарайск, пос. Центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», ул. Садовая, д. 2, 14, ул. Спортивная, д. 2, ул. Первомайская, д. 2;
9. Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д. 13, 15, 18;
10. Городской округ Зарайск, пос. Зарайский, д. 49;
11. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д. 1, 11, 12, 13, 3, 7;
12. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д. 38, ул. Металлистов, д. 2;
13. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок ПМК-6, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;
14. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон – 2, д. 1, 2, 4, 5, 5А;
15. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К. Маркса, д. 40А;
16. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 25, 25Б;
17. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Благоева, д. 6;
18. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 19.

Еще одной проблемой благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все это свидетельствует о том, что культурный потенциал жителей городского округа Зарайск Московской области требует модернизации, пересмотра отношения к окружающим элемента благоустройства и самой природе.

Кроме того, на территории г.о. Зарайск имеются объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству. Перечень данных объектов указан в Приложении №2 к подпрограмме I.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Концепция формирования комфортной городской среды городского округа Зарайск Московской области включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа, повышения его культурного уровня.

Городская среда - совокупность природных и искусственных компонентов, социальных явлений, формирующих определенное предметно-пространственное окружение во взаимосвязи с протекающей жизнедеятельностью людей. Основой ее функционирования выступает человек и его деятельность. В связи с чем, важным концептуальным направлением является обеспечение гармоничного сосуществования города и окружающей среды, человека и природы.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков, скверов, набережных, комплексному развитию внутридворовых территорий.

Все эти виды работ позволят увеличить на территории городского округа количество зеленых насаждений, газонов, цветников, что обеспечит более комфортный отдых населения в городской среде, украсит город, сделает его более привлекательным.

Также стоит отметить, что в современных условиях с появлением новых отделочных материалов и технологий происходит активное развитие цветовой среды города. Разработка цветовых сочетаний, степеней цветового контраста архитектурных форм помогут получить своеобразный неповторимый цветовой облик города, комфортную визуальную среду.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень мероприятий Подпрограммы I «Комфортная городская среда» содержит в приложении 1 к Подпрограмме I.

Приложение 1

к Подпрограмме I

Перечень мероприятий Подпрограммы I

**«**Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | | | | | | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | |  | |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | | 13 | | 14 | | 15 | | | |
| 1. | F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2024 | **Итого** |  | **708978,5** | **0** | **474856** | **234122,5** | **0** | **0** | | **0** | | | | **0** | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 470720 | 0 | 236755,5 | 233964,5 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета |  | 154021,5 | 0 | 154021,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 84237 | 0 | 84079 | 158 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники |  | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.1 | 1. Благоустройство зоны отдыха «Беспятовская роща»  2. Благоустройство парка «Беспятовская роща»  (2 очередь) | 2019-2020 | **Итого** | - | **97561,5** | 0 | **50360** | **47201,5** | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. | | | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 58714 | 0 | 11512,5 | 47201,5 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 34537,5 | 0 | 34537,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 4310 | 0 | 4310 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения, расположенных по адресу: ул. Красноармейская, пл. Революции, г. Зарайск, Московской обл. (Благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов». | 2019г | **Итого** | - | **146007** | 0 | **146007** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | | | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 33618 | 0 | 33618 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 100854 | 0 | 100854 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 11535 | 0 | 11535 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.3 | Благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения  1 Софинансирование ПИР  2 Набережная реки Осетр | 2019-2022 | **Итого** | **-** | **196921** | **0** | **12000** | **184921** | **0** | **0** | | **0** | | | | **0** | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | | | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 187684 | 0 | 2763 | 184921 | **0** | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 8289 | 0 | 8289 | 0 | **0** | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 948 | 0 | 948 | 0 | **0** | 0 | |  | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.4 | Благоустройство общественных территорий, расположенных по адресу: ул. Красноармейская, пл. Революции, г. Зарайск, Московской обл. (Благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов) | 2019 | **Итого** | - | **163993** | 0 | **163993** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | | | | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 151038 | 0 | 151038 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 12955 | 0 | 12955 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.5 | Благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов. | 2019 | **Итого** | - | **50670** | **0** | **50670** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | | **0** | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | | | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 50670 | 0 | 50670 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 0 | | | | 0 | |
| 1.6 | Благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская, и Сквер у ЦД «Победа» (Центральный парк) в границах улиц Советская, Октябрьская и Комсомольская | 2019-2020 | **Итого** | - | **11805** | **0** | **10805** | **1000** | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | | | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 3409 | 0 | 2488 | 921 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 7463 | 0 | 7463 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 933 | 0 | 854 | 79 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.7 | Благоустройство Сквера у ДК им. В.Н. Леонова по адресу: Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, Площадь Урицкого, в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого | 2019-2020 | **Итого** | - | **5166** | **0** | **4166** | **1000** | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | | | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 1880 | 0 | 959 | 921 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 2878 | 0 | 2878 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 408 | 0 | 329 | 79 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.8 | Ремонт дворовых территорий | 2019 | **Итого** | - | **18898** | **0** | **18898** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | | | Комплексное благоустройство дворовых территорий. Установка ДИП со спортивными элементами, озеленение, освещение, парковочное пространство, асфальт. | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 17405 | 0 | 17405 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 1493 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.9 | Установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области  1)г.о. Зарайск, д. Ерново, д. 1,2,3,4. | 2019-2024 | **Итого** | **2000** | **6307** | **0** | **6307** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | | **0** | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | | | Установка в 2019 году на территории городского округа Зарайск Московской области двух детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье». | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 6242 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 1.10 | Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области | 2019-2024 | **Итого** | **-** | **11650** | **0** | **11650** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | | **0** | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | | | Увеличение к 2022г 5 единиц техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 10730 | 0 | 10730 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области | 2018-2024 | **Итого** | ***-*** | **159659** | **45974** | **61454** | **20000** | **10000** | **22231** | | **0** | | | | **0** | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | | | | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий городского округа Зарайск Московской области, повышение уровня благоустройства территорий  городского округа Зарайск Московской области. | |
| Средства бюджета Московской области | - | 17144 | 7595 | 9549 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | *-* | 142515 | 38379 | 51905 | 20000 | 10000 | 22231 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 2.1 | Разработка концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | 2018-2019 | **Итого** | **-** | **14501** | **5445** | **9056** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | | Разработка архитектурно планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий городского округа Зарайск Московской области. | | | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 14501 | 5445 | 9056 | 0 | 0 | 0 | |  | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 2.2 | Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение и содержание территории, размещение и содержание малых архитектурных форм | 2018-2024 | **Итого** | - | **121951** | **32833** | **36887** | **20000** | **10000** | **22231** | | **0** | | **0** | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Повышение уровня благоустройства территорий  городского округа Зарайск. | | | |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 121951 | 32833 | 36 887 | 20000 | 10000 | 22231 | | 0 | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 2.3 | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию не-санкционированных свалок и навалов мусора | 2018 | **Итого** |  | **7672** | **7672** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Повышение уровня благоустройства территорий  городского округа Зарайск. | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 7595 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |  | | |  | | |
| 2.4 | Благоустройство общественных территорий | 2019 | **Итого** |  | **5167** | **24** | **5143** | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Повышение уровня благоустройства территорий  городского округа Зарайск. | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 5167 | 24 | 5143 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 2.5 | Установка контейнерных площадок |  | **Итого** |  | **10332** | **0** | **10332** | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Обустройство контейнерных площадок | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 9516 | 0 | 9516 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 2.6 | Организация фестивалей и конкурсов в сфере благоустройства | 2019 | **Итого** | ***-*** | **36** | **0** | **36** | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Проведение фестивалей и конкурсов в сфере благоустройства | | | |
| Средства бюджета  Московской области |  | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.  Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2024 | **Итого** |  | **13588** | **5158** | **3764** | 1666 | 3000 | 0 | | 0 | 0 | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Установка в 2019 году на территории городского округа Зарайск Московской области двух детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье». | | | |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 13588 | 5158 | 3764 | 1666 | 3000 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 3.1 | Установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2024 | **Итого** |  | **13588** | **5158** | **3764** | **1666** | **3000** | 0 | | 0 | 0 | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Установка в 2018 году на территории городского округа Зарайск Московской области четырнадцати детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье». | | | |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 13588 | 5158 | 3764 | 1666 | 3000 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 3.  Благоустройство дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области | 2018-2024 | **Итого** | **9607** | **123708** | **55028** | **28180** | **15000** | **14000** | **11500** | | **0** | **0** | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. | | | |
| Средства бюджета Московской области | - | 28349 | 22448 | 5901 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 5392 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 5607 | 89967 | 27188 | 22279 | 15000 | 14000 | 11500 | | 0 | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 4.1 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2018-2024 | **Итого** | **9607** | **82536** | **19757** | **22279** | **15000** | **14000** | **11500** | | **0** | **0** | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Увеличение до 65% доли обустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. | | | |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 5607 | 82536 | 19757 | 22279 | 15000 | 14000 | 11500 | | 0 | | | | 0 | |  |  | | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |  | |  | | | |
| 4.2 | Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2024 | **Итого** | **-** | **4269** | **4269** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Увеличение к 2022г 5 единиц техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области | | | |
| Средства бюджета Московской области | - | 3904 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 4.3 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий | 2018-2024 | **Итого** | - | **6057** | **6057** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий городского  округа Зарайск Московской области. | | | |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 6057 | 6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 4.4 | Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство дворовых территорий | 2018 | **Итого** | - | **24945** | **24945** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | | Комплексное благоустройство дворовых территорий. Установка ДИП со спортивными элементами, озеленение, освещение, парковочное пространство, асфальт. | | | |
| Средства бюджета Московской области | - | 18544 | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 5392 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 4.5 | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий г.о. Зарайск в 2018г.  1) г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 12;  2) г.о. Зарайск, д. Новоселки, д.д. 12,13,39;  3) г.о. Зарайск, с.Протекино, д.д. 12,21;  4) г.о. Зарайск, д.Алферьево, д.д.1,2,3,4;  5) г.о. Зарайск, г.Зарайск, ул. Московская, д. 111;  6) г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 15 | 2019 | **Итого** |  | **5901** | **0** | **5901** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | | Администрация г.о. Зарайск | | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий г.о. Зарайск в 2018г. | | | |
| Средства бюджета  Московской области | - | 5901 | 0 | 5901 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
|  | | |

\*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Зарайск

Приложение 2

к Подпрограмме I

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес объекта** | **Вид объекта** | **Наименование юридического лица** | **Мероприятия по благоустройству** | **Год реализации** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Московская область, г.о. Зарайск, г. Зарайск, пл. Революции, д. 5 | Нежилое строение | ИП Михаелян С.А. | Ремонт фасада | 2020 |
| 2 | Московская область, г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 43 | Нежилое строение. Основное здание | АО «Зарайский торговый дом» | Ремонт фасада | 2020 |