Приложение Утверждено

постановлением главы городского

округа Зарайск Московской области

от 25.11.2019 № 2052/11

[**Паспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по ЖКХ Простоквашин А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки в городском округе Зарайск Московской области.  Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически-ориентировочный рост экономики, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»  Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 29600 | 2800 | 1800 | 800 | 12100 | 12100 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 29600 | 2800 | 1800 | 800 | 12100 | 12100 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.**

В рамках программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего развития городского округа Зарайск Московской области.

Программа представлена двумя подпрограммами:

- подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

- подпрограмма II Развитие водохозяйственного комплекса Московской области».

Для обеспечения охраны качества окружающей среды и экологической безопасности населения городского округа Зарайск Московской области в подпрограмме I предусмотрено финансирование мониторинга окружающей среды в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий. Установка экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности

Одной из основных проблем городского округа Зарайск Московской области, как и в Московской области, в целом, стоит проблема обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений. В рамках решения проблемы в городском округе Зарайск Московской области предусмотрено обследование бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений с целью выявления плотин с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности

С целью воспитания экологической культуры жителей городского округа Зарайск Московской области и бережного отношения к природе предусматривается вовлечение широких слоев населения к участию в экологических мероприятиях. В рамках проведения ежегодных «Дней защиты от экологической опасности окружающей среды» планируется проведение экологических субботников по уборке и озеленению территорий. Посадка деревьев и кустарников, на территории городского округа Зарайск Московской области позволит сохранить и приумножить площади озелененных территорий населенных пунктов городского округа Зарайск Московской области, Очистить от мусора прибрежные зоны водоемов и родники.

Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Поэтому большое внимание администрация городского округа Зарайск Московской области уделяет экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения экологической ситуации. В рамках подпрограммы I предусмотрено продолжение работ по формированию системы экологического образования и воспитания. С этой целью предусмотрено финансирование мероприятий по проведение экологического туристического слета учащихся городского округа Зарайск Московской области

В рамках подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса», предусмотрено финансирование капитального ремонта плотин, находящихся в муниципальной собственности и документации, необходимой для определения уровня опасности плотин и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

Цели программы « Экология и окружающая среда»:

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки в городском округе Зарайск Московской области.

- Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически-ориентированный рост экономики, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Цели программы направлены на минимизирование воздействия вредных факторов на окружающую среду городского округа Зарайск Московской области. Обеспечение городского округа Зарайск Московской области благоприятной окружающей среды за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

На необходимость реализации решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты прогноза развития запланированных мероприятий.

Прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям с использованием ключевых характеризующих мероприятий В качестве базовых параметров развития прогноза были использованы показатели, характеризующие работу по проведению санитарного и экологического состояния населенных пунктов городского округа Зарайск Московской области и задачи развития данной сферы на перспективу до 2024года.

При инерционном сценарии развития в городского округа Зарайск Московской области к 2024 года негативные воздействия приведет к:

- ухудшению здоровья населения, за счет неблагоприятной окружающей среды;

- материальному ущербу, за счет разрушения гидротехнических сооружений.

Концепция решения экологических проблем состоит в реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области» на 2022-2024 год.

Реализация программных мероприятий по целям в период с 2022 по 2024 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городского округа Зарайск Московской области повысить экологические функции окружающей среды, благоприятные условия жизнедеятельности населения и развития туризма, повысит экологическое образование и воспитание.

**Перечень подпрограмм и краткое описание.**

В программу «Экология и окружающая среда» входят две подпрограммы:

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» (далее Подпрограмма I) включает в себя следующие мероприятия: - проведение обследований состояния окружающей и проведение мероприятий по охране окружающей среды, в рамках которого будет проведены детальное обследование технического состояния гидротехнических сооружений и мониторинга в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов АО «Метком Групп» и других промышленных предприятий;

- проведение экологических мероприятий;

- вовлечение населения в экологические мероприятия, в рамках которого будут проведены субботники по озеленению населенных пунктов городского округа Зарайск и очистке береговых зон водоемов и туристический слет школьников.

Реализация Подпрограммы I позволит улучшить:

- экологическое состояние городского округа Зарайск Московской области;

- повысит санитарно-гигиеническую безопасность, почвы и воздушного бассейна в зоне влияния промышленных предприятий;

- повысит экологическое воспитание жителей городского округа Зарайск Московской области и подрастающего поколения.

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» (далее Подпрограмма II):

- направлена на повышение технического уровня и безопасность функционирования гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области, путем реализации мероприятий по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных ГТС и проведения их обследования в целях определения уровня опасности ГТС и оформления деклараций безопасности, необходимых для включения в Российский регистр ГТС. Предусматривается капитальный ремонт плотин, находящихся в муниципальной собственности.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации; обращениях Губернатора Московской области).**

Реализация основного мероприятия «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» позволит обеспечить оперативное экологическое обследование почвы и атмосферного воздуха в зоне влияния ЗАО «Метком Групп», позволит своевременно проводить мероприятия в целях недопущения ухудшения качества окружающей среды, влияющей на здоровье населения.

Реализация основного мероприятия «Вовлечения населения в экологические мероприятия» направлена на проведение экологических субботников, туристического слета и других экологических мероприятий. В результате проведения туристического слета повышается экологическое образование и воспитание подрастающего поколения. Вовлечение населения в экологические мероприятия способствует развитию бережного отношения к природе.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» направлено определение степени безопасности гидротехнических сооружений, с дальнейшей постановкой на учет в Российский регистр ГТС и частично предусматривает расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с заказчиком муниципальной программы.**

Управление реализацией муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск, утвержденный постановлением главы городского округа Зарайск от 04.12.2017г. N 2014/12.

**Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы проводится в соответствии с порядком.**

Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы проводится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск, утвержденный постановлением главы городского округа Зарайск от 04.12.2017г. N 2014/12.

Приложение №1 к Программе

Планируемые [результаты](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) реализации

муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2020 -2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество  детальных обследований технического состояния гидротехнических сооружений | | Показатель муниципальной программы | Ед. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1 «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» |
| 1.2 | Количество мероприятий по проведению мониторинга в зоне влияния промышленных предприятий | | Показатель муниципальной программы | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Основное мероприятие 1 «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» |
| 1.3 | Проведение экологических мероприятий | | Показатель муниципальной программы | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 1 «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» |
| 1.4 | Количество мероприятий по проведению экологических субботников по очистки береговых зон водоемов и озеленению территории городского округа Зарайск | | Показатель муниципальной программы | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Основное мероприятие 3.  «Вовлечение населения в экологические мероприятия» |
| 1.5 | Проведение туристического слета | | Показатель муниципальной программы | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 3.  «Вовлечение населения в экологические мероприятия» |
| **2** | **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Показатель муниципальной программы | | Шт. | 0 | 14 | 5 | 1 | 19 | 19 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» |

Приложение 2 к программе

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | | | | |
| 1.1 | Количество  детальных обследований технического состояния гидротехнических сооружений | Ед. | Показатель реализации определяется по количеству проведенных обследований. | Источником информации являются акты сдачи приемки выполненных работ по муниципальным контрактам на проведение детального обследования технического . | Представляется ежеквартально |
| 1.2 | Количество мероприятий по проведению мониторинга в зоне влияния промышленных предприятий | Ед. | Показатель реализации определяется по количеству проведенных обследований. | Источником информации являются акты сдачи приемки выполненных работ по муниципальным контрактам на проведение мониторинга в зоне влияния АО «Метком Групп» | Представляется ежеквартально |
| 1.3 | Проведение экологических мероприятий. | Ед. | Показатель реализации определяется по количеству проведенных экологических мероприятий. | Источником информации являются акты сдачи приемки выполненных работ по муниципальному контракту по  обслуживанию экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности. | Представляется ежеквартально |
| 1.4 | Количество мероприятий по проведению экологических субботников по очистки береговых зон водоемов и озеленению территории городского округа Зарайск | Ед. | Показатель реализации определяется по количеству проведенных экологических мероприятий. | Источником информации являются отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности. | Представляется ежеквартально |
| 1.5 | Проведение туристического слета | Ед. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. | Источником информации являются отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности. | Представляется ежеквартально |
| 22 | Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» | | | | |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | Шт. | Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений городского округа Зарайск, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году (штука). | Источником информации являются акты сдачи приемки выполненных работ по муниципальным контрактам по  проведение капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности и работ по оформлению деклараций безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности | Представляется ежеквартально |

Приложение № 3 к программе

**Паспорт подпрограммы I. «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа | Всего: в том числе: | **2800** | **700** | **700** | **700** | **700** | **5600** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5600 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемая посредством мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды».**

Для обеспечения охраны качества окружающей среды и экологической безопасности населения городского округа Зарайск Московской области в подпрограмме I предусмотрено проведение обследований состояния окружающей среды. С этой целью определено финансирование мониторинга окружающей среды в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий., а также обследование технического состояния гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Продолжается финансирование по обслуживанию экобокса по утилизации отходов 1- 4 класса опасности.

Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Поэтому большое внимание администрация городского округа Зарайск Московской области уделяет экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения экологической ситуации. В рамках Подпрограммы I предусмотрено продолжение работ по формированию системы экологического образования и воспитания. С этой целью предусмотрено финансирование мероприятий по проведению районного экологического туристического слета учащихся городского округа Зарайск Московской области.

С целью воспитания экологической культуры жителей городского округа Зарайск Московской области и бережного отношения к природе предусматривается информирование и вовлечение широких слоев населения к участию в экологических мероприятиях. В рамках проведения ежегодных «Дней защиты от экологической опасности окружающей среды» планируется проведение экологических субботников по уборке и озеленению территорий. Посадка деревьев и кустарников, на территориях поселений позволит сохранить и приумножить площади озелененных территорий населенных пунктов поселений в соответствии с градостроительными нормами.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Концепция решения экологических проблем состоит в реализации муниципальной подпрограммы I «Охраны окружающей среды».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2020 по 2024 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем.

Обеспечение возможности городскому округу Зарайск Московской области повысить экологические функции окружающей среды, благоприятные условия жизнедеятельности населения и развития туризма, повысит экологическое образование и воспитание.

Обеспечение уровня безопасности гидротехнических сооружений, во избежание последствий материального и техногенного ущерба за счет разрушений гидротехнических сооружений.

Создание особо охраняемых природных территорий, сохранение объектов животного и растительного мира и среды их обитания, расчистку водных объектов (участков).

**Перечень мероприятий к подпрограмме**

Перечень мероприятий изложен в приложении №1 к подпрограмме I.

Приложение № 1 к подпрограмме I

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | Основное мероприятие 1.  «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» | 2020-2024г.г. | Итого | **280** | **4100** | **2500** | **400** | **400** | **400** | **400** | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 280 | 4100 | 2500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1** | Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений | 2020-2024г.г. | Итого | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Улучшения качества окружающей среды и повышения защищенности населения за счет  проведения мониторинга с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | Проведение обследований состояния окружающей среды | 2020-2024г.г. | Итого | 200 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Улучшение качества окружающей среды, влияющей на здоровье  жителей г.Зарайска за счет выполнения  мероприятия по проведению мониторинга в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов АО «Метком Групп» и других промышленных предприятий |
| Средства бюджета Московской области Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 200 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Внебюджетные источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | Проведение экологических мероприятий | 2020-2024 | Итого | 80 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Улучшение качества окружающей среды за счет мероприятия по обслуживанию экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности |
| Средства бюджета Московской области Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 80 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Основное мероприятие 3.  «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 2020-2024 | Итого | **300** | **1500** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Воспитание экологической культуры жителей и  повышение экологического воспитания подростков за счет 1.мероприятий по проведению субботников и озеленению городского округа Зарайск  2.Проведение туристического слета |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к программе II

**Паспорт подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего: в том числе: | 0 | 1100 | 100 | 11400 | 11400 | 24000 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 1100 | 100 | 11400 | 11400 | 24000 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемая посредством мероприятий подпрограммы II**

**«Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»**

На территории городского округа Зарайск Московской области имеется 59 гидротехнических сооружений. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.225 Гражданского кодекса РФ, Приказом Министерства экономического развития РФ от 22.11.2013 №701 «Об установке порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей») все бесхозяйные плотины должны быть поставлены на учет в Управлении Росреестра по Московской области. На момент разработки Программы II в 2017 году поставлено на учет 14 бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2019 году 42 бесхозяйных ГТС.

Для дальнейшей реализации действующего законодательства Российской Федерации в вопросах безопасности гидротехнических сооружений подпрограммой II «Развитие водохозяйственного комплекса», предусмотрено финансирование капитального ремонта плотин, находящихся в муниципальной собственности и проектировании документации, необходимой для определения уровня опасности плотин и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

**Концептуальное направление подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»**

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой II, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения за счет значительного сокращения уровня негативного воздействия вод;

- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты с учетом анализа целесообразности проведения капитального ремонта на ГТС;

- обеспечение уровня безопасности гидротехнических сооружений, во избежание последствий материального и техногенного ущерба за счет разрушений гидротехнических сооружений.

**Перечень мероприятий к подпрограмме**

Перечень мероприятий изложен в приложении №1 к Подпрограмме II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области

Приложение №1 к подпрограмме II

**Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 2020-2024 | Итого | **60257** | **24000** | **0** | **1100** | **100** | **11400** | **11400** | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Повышение технического уровня и уровня безопасности функционирования муниципальных ГТС.  Постановка на учет в Росрегистр. |
| Средства бюджета Московской области | 55496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4761 | 24000 | 0 | 1100 | 100 | 11400 | 11400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2020-2024 | Итого | 60257 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Повышение технического уровня и уровня безопасности функционирования муниципальных ГТС |
| Средства бюджета Московской области | 55496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4761 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации | 2020-2024 | Итого | 0 | 18000 | 0 | 1100 | 100 | 8400 | 8400 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | К 2021 году- 42 бесхорзяйных плотины оформлены в муниципальную собственность. К 2024 году завершить оформленние деклараций безопасности на гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 18000 | 0 | 1100 | 100 | 8400 | 8400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2 к подпрограмме II

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»

Программы «Экология и окружающая среда»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель главы администрации по ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование объекта  (Адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Объем выполняемых | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| I.Финансирование из бюджета городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт плотины пруда на р.Рудница , д.Апонитищи находящаяся в муниципальной собственности г.о. Зарайск Московской области на | Капитальный ремонт плотины | 1 плотина | 2023 | Итого | 3000 | 0 | 0 | | 0 | | 3000 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3000 | 0 | | 0 | | 0 | 3000 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт плотины пруда№3 приток руч.Осетрик д.Зименки , находящаяся в муниципальной собственности г.о. Зарайск Московской области | Капитальный ремонт плотины | 1 плотина | 2024 | Итого | 3000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 3000 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 3000 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **Всего:** | **6000** | **0** | | **0** | | **0** | **3000** | **3000** |
|  |  |  |  |  | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | 6000 | 0 | | 0 | | 0 | 3000 | 3000 |