Приложение Утверждено

постановлением главы городского округа

от 06.12.2022 № 2168/12

Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск Глухих И.Е.  Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Москалев С.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрации городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Московской области. 2. Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрации городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | Администрации городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрации городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» направлена на повышение эффективности деятельности городского округа и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории городского округа Зарайск Московской области, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории городского округа. Создания инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности. | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 736,00 | 0,00 | 84,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 225 748,00 | 44 155,00 | 44 832,00 | 45 504,00 | 45 541,00 | 45 716,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 226 484,00 | 44 155,00 | 44 916,00 | 46 156,00 | 45 541,00 | 45 716,00 |

1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

Современная ситуация в сфере муниципального управления в городском округе Зарайск (далее – городской округ) характеризуется реализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.

В соответствии со стратегией Московской области предусмотрено внедрение технологий искусственного интеллекта, анализа больших объемов данных, смарт-контракта («умного контракта»), блокчейн, биометрические технологии.

Программа комплексно дополняет цели и задачи Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и муниципального управления, что отображается в муниципальной программе городского округа.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

* развитие и поддержание информационной инфраструктуры;
* обеспечение информационной безопасности;
* соблюдение правил однократного ввода информации, исключающей дублирование процедур ее сбора и обработки. Обеспечение обработки информации в режиме реального времени;
* внедрение новых технологий обработки информации, включая инструменты аналитики больших данных и предиктивной аналитики;
* создание функциональности предиктивного риск-ориентированного бюджетного контроля, основанного на выявлении отклонений при осуществлении бюджетных процедур;
* цифровизация государственных и муниципальных услуг (предоставление органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде);
* создание единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций включающей образовательный, технологический и финансовый блоки;
* высокий уровень проникновения цифровых инноваций в основные сферы экономки городского округа;
* высокий уровень осведомленности органов власти, крупного и среднего бизнеса о разрабатываемых цифровых инновациях и возможностях их применения/имплементации в существующие процессы;
* внедрение и использование единой платформы разработки и эксплуатации информационных систем (в том числе государственных) и сервисов для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг (реализации функций), обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при требуемом уровне надежности, безопасности и масштабируемости.
* повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг и повышения их качества;
* стабильный рост и развитие многоукладной экономики, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства».

В сфере цифровой экономики, остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач, а именно:

* отсутствие единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций;
* низкий уровень проникновения цифровых инноваций в основные сферы экономки;
* низкий уровень осведомленности органов власти, крупного и среднего бизнеса о разрабатываемых цифровых инновациях и возможностях их применения / имплементации в существующие процессы;
* наличие жалоб жителей по социально значимым сферам;
* отсутствие единых стандартов управления информационными потоками при взаимодействии участников и неучастников бюджетного процесса;
* недостаточный уровень автоматизации бизнес-процессов;
* недостаточная доля использования электронных документов в сквозных бизнес-процессах (подпроцессах).

Целями муниципальной программы являются повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ и достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и муниципального управления для оказания качественных государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки, повышение эффективности государственного управления. Итогами достижения целей является социально-экономическое развитие городского округа, выраженное в росте реальных доходов и повышении покупательской способности жителей, повышение инвестиционной привлекательности городского округа, обеспечение национальной безопасности и личной безопасности граждан, повышение качества государственного и муниципального управления.

1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Достижению высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и муниципального управления для оказания качественных государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу, формированию качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечению доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки, повышению эффективности государственного и муниципального управления сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:

* сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;
* риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;
* наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2027 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность решения проблем в сфере государственного и муниципального управления в условиях цифровой экономики, позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

* невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;
* снижение объемов финансирования мероприятий программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;
* неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной подпрограммы ИКТ, информационных систем и ресурсов;
* технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;
* организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета значений показателя | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.  Значение показателя рассчитывается по формуле:  , где  Удобр – оценка гражданами качества предоставления услуг в МФЦ, полученная посредством системы Добродел;  Н полож  –количество положительных оценок («да и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;  Н добр – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.  Значение базового показателя – 95[[1]](#footnote-1) | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы «Добродел». | Ежеквартально, ежегодно |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | | |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | процент | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | На основании информации МКУ «МФЦ городского округа Зарайск», структурных подразделений администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | процент | где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | На основании информации структурных подразделений администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | На основании информации структурных подразделений администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | На основании информации структурных подразделений администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | процент | где:  – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;  R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;  К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.  Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.  В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:  - документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);  - вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.  Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):  - запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;  - документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";  - документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. | Данные межведомственной системы электронного документооборота Московской области. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | процент | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | процент | где:  – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;  R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;  К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | процент | где:  – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей;  R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения от заявителей (факт повторного обращения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество повторов по одному сообщению неограниченно);  К – общее количество сообщений, , требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года). | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | процент | где:  – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (два или более раз);  R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного решения два и более раз (факт отложенного решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество отложенных решений по одному сообщению неограниченно, при подсчёте общего количества учитываются предыдущие периоды);  К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года). | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | процент | где:  – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым нарушен срок подготовки ответа;  R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа или факт отсутствия ответа (факт просроченного сообщения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество просрочек по одному сообщению неограниченно);  К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года). | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | где:  КД – общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) в городском округе за исключением МКД, которые не учитываются при расчете показателя.  КД1 – количество МКД в городском округе, в которых присутствуют не менее 2-х провайдеров.  Кпо – общее количество коттеджных поселков в городском округе.  Кпо1 – количество коттеджных поселков в городском округе, имеющих широкополосный доступ в Интернет.  Кво – общее количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел.  Кво1 – количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел., имеющих широкополосный доступ в Интернет.  t –количество видов муниципальных образований (слагаемых), используемых при расчете. При отсутствии КД / Кпо / Кво составляющей в городском округе соответствующие переменные не учитываются в формуле, при этом расчет производится с использованием t, соответствующего количеству переменных.  При расчете не учитываются:  - в части МКД – аварийные дома, подлежащие сносу, общежития, блокированной застройки, а также малоэтажные дома, в которых менее 20 квартир;  - в части коттеджных поселков и сельских населенных пунктов – поселки, не имеющие проводной доступ к сети Интернет. | Источником информации являются данные системы АИС ГЖИ раздел «Поставщики услуг и ресурсов» (данные муниципальных образований Московской области, АИС ГЖИ, ГАСУ) | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единица | где:  n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;  R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);  K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | На основании информации управления образования администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |

## Методика определения значений результатов реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы  X | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2 | Е4 | 04 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (единиц) | единиц | Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 2. | 2 | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | единиц | Количество образовательных организаций, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. Периодичность представления – ежеквартально. |

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации подпрограммы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (X.YY.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен- ных и муниципальных услуг | Отраслевой ГП | процент | 99,01 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» | 1.01.01 1.02.01 |
| Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.01.03 2.01.04 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | процент | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.01 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.02.01 |
| 4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.02.01 |
| 5. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба делопроизводства администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 6. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 7. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96 | 96,2 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 8. | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 9. | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 10. | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 11. | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 87,2 | 87,3 | 87,5 | 87,7 | 87,8 | 87,9 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.01.01 |
| 12. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | единица | - | - | - | - | - | - | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.Е4.04 |

1. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | |
| 2023 год | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Администрация городского округа Зарайск Московской области;  МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» | |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество выплат стимулирующего характера (единица) | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х |
| I | | II | | III | | IV | |
| 1 | 1 | | - | | - | | - | | 1 | | - | | - | | - | | - | |
| 2 | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.  Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Администрация городского округа Зарайск Московской области;  МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х |
| I | | II | | III | | IV | | |
| - | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | |
|  | Итого по подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

## Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого | 10750,00 | 1800,00 | | | | | | | | | | | | | 1975,00 | 2150,00 | 2325,00 | 2500,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 10750,00 | 1800,00 | | | | | | | | | | | | | 1975,00 | 2150,00 | 2325,00 | 2500,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.  Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | II | | | III | | | | | IV | |
| - | - | - | | - | | | - | | | | | - | | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | | II | | III | | | | | IV | |
| - | - | - | | | - | | - | | | | | - | | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 01.03.  Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 3250,00 | 550,00 | | | | | | | | | | | | | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | | II | | | III | | | | IV |
| - | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 01.04.  Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 7500,00 | 1250,00 | | | | | | | | | | | | | 1375,00 | 1500,00 | 1625,00 | 1750,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | | II | | | III | | | | IV |
| - | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие 01.05.  Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | | II | | III | | | | | IV |
| - | - | | - | | | - | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого | 4000,00 | 800,00 | | | | | | | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 4000,00 | 800,00 | | | | | | | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.  Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 4000,00 | 800,00 | | | | | | | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4000,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | | II | | III | | | | | IV |
| - | - | | - | | | - | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 03.  Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого | 7000,00 | 1400,00 | | | | | | | | | | | | | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 7000,00 | 1400,00 | | | | | | | | | | | | | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.  Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 5000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | | | | | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | | II | | III | | | | | IV |
| - | - | | - | | | - | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 03.02.  Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 1500,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | | II | | III | | | | | IV |
| - | - | | - | | | - | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятие 03.03.  Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 500,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| I | | | II | | III | | | | | IV |
| - | - | | - | | | - | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие E4.  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого | 892,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 102,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 736,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 84,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 156,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 18,00 | 138,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие E4.04.  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (единиц) | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | | II | | III | | | | IV | | |
| - | - | | - | | - | | - | | | | - | | | - | - | - | - |
| 4.2. | Мероприятие E4.05.  Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Итого | 892,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 102,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 736,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 84,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 156,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 18,00 | 138,0 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | | II | | III | | | IV | | | |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | Итого | 22642,00 | 4000,00 | | | | | | | | | | | | | 4277,00 | 5140,00 | 4525,00 | 4700,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 736,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 84,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 21906,00 | 4000,00 | | | | | | | | | | | | | 4193,00 | 4488,00 | 4525,00 | 4700,00 |

## Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 203842,00 | 40155,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 203842,00 | 40155,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 203842,00 | 40155,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области;  МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 203842,00 | 40155,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02  Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области;  МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 3. «Обеспечивающая подпрограмма» | | Итого | 203842,00 | 40155,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 203842 | 40155 | 40639 | 41016 | 41016 | 41016 |

1. Указывается значение показателя, достигнутое по итогам 2022 года (рассчитывается индивидуально для каждого муниципального образования). [↑](#footnote-ref-1)