20.04.2022               654/4

О подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы городского округа Зарайск

Московской области к осенне-зимнему периоду

2022/2023 года

В целях подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень объемов работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года (приложение 1).

2. Создать постоянно действующий штаб по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Зарайск к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года и проведению отопительного периода (приложение 2).

3. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в городском округе Зарайск Московской области

(приложение 3).

4. Создать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследования основного оборудования котельных в период подготовки к отопительному периоду 2022/2023 года в городском округе Зарайск Московской области (приложение 4).

5. Потребителям тепловой энергии:

5.1 МУП «ЕСКХ Зарайского района» - управляющей компании, ЖСК, ТСН, управлению образования администрации городского округа Зарайск Московской области и его структурным подразделениям, комитету по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Зарайск Московской области и его структурным подразделениям;

5.2 рекомендательно ГБУЗ МО «Зарайская центральная районная больница», учреждениям бюджетной сферы, предприятиям и организациям, подключенным к централизованным системам теплоснабжения;

5.3 МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»;

  - прочие потребители тепловой энергии:

- провести проверки технического состояния объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы;

- по результатам проверок в срок до 30 апреля 2022 года разработать, утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года и представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области;

- провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2021/2022 года и до 01 сентября 2022 года, гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности;

- в срок до 01 сентября 2022 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых  сетей;

- в срок до 01 сентября 2022 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а так же актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования;

- в срок до 01 сентября 2022 года потребителям тепловой энергии представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области материалы в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2022/2023 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (приложение 6).

6. МУП «ЕСКХ Зарайского района» - теплоснабжающая, теплосетевая организация:

- в срок до 15 сентября 2022 года обеспечить готовность объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а так же иметь нормативный запас резервного топлива и представить данную информацию в администрацию городского округа Зарайск Московской области;

- провести, начиная с 15 сентября 2022 года и до начала отопительного периода, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности. В срок до 1 октября 2022 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области реестры актов проведения пробных топок;

- в срок до 11 октября 2022 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области материалы в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающей, теплосетевой организации МУП «ЕСКХ Зарайского района (приложение 5);

- в срок до 17 сентября 2022 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения;

- в срок до 01 июня 2022 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливо-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей;

-  в период с 01 июня по 01 ноября 2022 года ежемесячно, по графику (таблица 1) представлять в администрацию городского округа Зарайск Московской области статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

7. Рекомендовать ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети:

- в срок до 15 октября 2022 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области копии акта и паспорта готовности электросетевого хозяйства;

- в период с 01 июня по 01 ноября 2022 года ежемесячно, по графику (таблица 1) представлять в администрацию городского округа Зарайск Московской области статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7 (в части касающейся).

8. Рекомендовать филиалу АО «Мособлгаз» «Юг»:

- в срок до 15 октября 2022 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области копии акта и паспорта готовности газового хозяйства;

-   период с 01 июня по 01 ноября 2022 года ежемесячно, по графику (таблица 1) представлять в администрацию городского округа Зарайск Московской области статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7(в части касаемой).

9. Рекомендовать Каширскому РУАД №6 ГБУ МО «Мосавтодор»:

- в срок до 15 сентября 2022 года обеспечить готовность дорожного хозяйства и представить данную информацию в администрацию городского округа Зарайск Московской области;

- в срок до 15 октября 2022 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области копии акта и паспорта готовности дорожного хозяйства;

- в период с 01 июня по 01 ноября 2022 года ежемесячно, по графику (таблица 1) представлять в администрацию городского округа Зарайск Московской области статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7(в части касающейся).

10. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2022/2023 года теплоснабжающей, теплосетевой организации МУП «ЕСКХ Зарайского района» (приложение 5).

11.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2022/2023 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (приложение 6).

12. Постановление главы городского округа Зарайск от 30.04.2021 № 689/4 «О подготовке объектов топливно – энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года» признать утратившим силу.

13. Службе по взаимодействию со СМИ обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа Зарайск.

14. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Зарайск  С.А. Матюшкина.

Глава городского округа Зарайск                                  	В.А. Петрущенко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы  администрации

_______________________   С.А. Матюшкин

20.04.2022

Начальник отдела ЖКХ

______________________   Н.М. Тимофеева

20.04.2022

Начальник юридического отдела

_______________________ Ю.Е. Архипова

20.04.2022

Послано: в дело, С.А. Матюшкину, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района», ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети, АО «Мособлгаз» «Юг», УО, комитет по КФС и МП., ГБУЗ «ЗЦРБ», Каширское РУАД №6 ГБУ МО «Мосавтодор», юридический отдел, СД, СВ со СМИ, МКУ ЕДДС ГОЗ, отдел по делам ГО, ЧС и ООС, МБУ «Благоустройства, ЖКХ и ДХ»,

прокуратура.

Т.А. Мирохина

662-44-64