Приложение

 к постановлению главы

 городского округа Зарайск

 от 19.05.2023 № 723/5

Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск Мешков А.Н.Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Москалев С.В. |
| Муниципальный заказчик программы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Московской области.
2. Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.
3. Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.
 |
| Перечень подпрограмм  | Муниципальный заказчик подпрограмм |
| Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономикимуниципального образования Московской области»  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела» | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» направлена на повышение эффективности деятельности городского округа и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории городского округа Зарайск Московской области, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории городского округа. Создания инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности. |
| Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела» направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования Архивных фондов Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве городского округа Зарайск, оказание государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):  | Всего | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 12 767,00 | 2 391,00 | 2 488,00 | 3 064,00 | 2 412,00 | 2 412,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 225 648,00 | 43 655,00 | 44 932,00 | 45 604,00 | 45 641,00 | 45 816,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 238 415,00 | 46 046,00 | 47 420,00 | 48 668,00 | 48 053,00 | 48 228,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

Современная ситуация в сфере муниципального управления в городском округе Зарайск (далее – городской округ) характеризуется реализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.

Программа комплексно дополняет цели и задачи Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, муниципального управления и повышения доступности государственных и муниципальных услуг (в том числе в сфере архивного дела), что отображается в муниципальной программе городского округа.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

* совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» в МФЦ;
* развитие и поддержание информационной инфраструктуры;
* обеспечение информационной безопасности;
* соблюдение правил однократного ввода информации, исключающей дублирование процедур ее сбора и обработки. Обеспечение обработки информации в режиме реального времени;
* внедрение новых технологий обработки информации, включая инструменты аналитики больших данных и предиктивной аналитики;
* создание функциональности предиктивного риск-ориентированного бюджетного контроля, основанного на выявлении отклонений при осуществлении бюджетных процедур;
* цифровизация государственных и муниципальных услуг (предоставление органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде);
* создание единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций включающей образовательный, технологический и финансовый блоки;
* высокий уровень проникновения цифровых инноваций в основные сферы экономки городского округа;
* высокий уровень осведомленности органов власти, крупного и среднего бизнеса о разрабатываемых цифровых инновациях и возможностях их применения/имплементации в существующие процессы;
* внедрение и использование единой платформы разработки и эксплуатации информационных систем (в том числе государственных) и сервисов для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг (реализации функций), обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при требуемом уровне надежности, безопасности и масштабируемости.
* повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг и повышения их качества;
* стабильный рост и развитие многоукладной экономики, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»;
* обеспечение хранения, комплектование, учета и использование архивных документов в муниципальных архивах;
* временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах;
* проведение оцифрования архивных документов;
* повышение доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

В сфере цифровой экономики, остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач, а именно:

* отсутствие единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций;
* низкий уровень проникновения цифровых инноваций в основные сферы экономки;
* низкий уровень осведомленности органов власти, крупного и среднего бизнеса о разрабатываемых цифровых инновациях и возможностях их применения / имплементации в существующие процессы;
* наличие жалоб жителей по социально значимым сферам;
* отсутствие единых стандартов управления информационными потоками при взаимодействии участников и не участников бюджетного процесса;
* недостаточный уровень автоматизации бизнес-процессов;
* недостаточная доля использования электронных документов в сквозных бизнес-процессах (подпроцессах);
* недостаток средств на поддержание помещений, занимаемых муниципальным архивом, в соответствующем состоянии;
* недостаточное оборудование муниципальных архивов современными системами хранения электронных документов.

Создание и развитие многофункциональных центров способствует повышению качества и сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, упрощению процедур их получения, ликвидации посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг, противодействию коррупции, повышению информированности заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг. Кроме того, это позволит заявителю получать необходимые государственные и муниципальные услуги, как традиционным способом, так и в электронном виде с использованием на базе МФЦ доступа к порталам государственных и муниципальных услуг.

Широкое применение информационно-коммуникационных технологий имеет решающее значение для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления.

Важным результатом внедрения информационно-коммуникационных технологий является качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг в электронном виде и информации о результатах деятельности ОМСУ городского округа. В последние годы в городском округе выполнены работы по внедрению ИКТ в целях создания информационной системы, необходимой для эффективного управления ресурсами городского округа, развития социально-экономического комплекса и решения текущих социальных задач:

- обеспечение базовой информационно-технической инфраструктурой;

- обеспечение единой информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктурой;

- увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых администрацией городского округа в соответствии с категорией обрабатываемой информации;

- обеспечение использования в деятельности администрации городского округа региональных и муниципальных информационных систем;

- повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования, культуры и других учреждений городского округа.

Архивный фонд это исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия городского округа, составной частью Архивного фонда Московской области и Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению. По состоянию на 01.01.2022 объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе администрации городского округа Зарайск (муниципальном архиве) насчитывал 164 фонда, 49196 единиц хранения, из них 1540 единиц хранения образовались в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, 34519 единиц хранения отнесены к собственности Московской области, 13137 единиц хранения - к муниципальной собственности.

Архивный отдел (муниципальный архив) проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фордов. По состоянию на 01.01.2022 создан электронный фонд пользования на 2778 единиц хранения, что составляет 5,6% от общего объема архивных фондов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Достижению высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и муниципального управления для оказания качественных государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу, формированию качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечению доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки, повышению эффективности государственного и муниципального управления сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:

* сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;
* риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;
* наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.
* риск ухудшения физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;
* риск стопроцентной загруженности помещений муниципального архива приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;
* риск остановки работы по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов, что создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области.

Реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2027 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность решения проблем в сфере государственного и муниципального управления в условиях цифровой экономики, позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием органов местного самоуправления городского округа в качестве уполномоченного органа по осуществлению закупок соответствующих ИТ-ресурсов для органов местного самоуправления городского округа и их подведомственных учреждений. Также для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа. Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке, внедрению и использованию ИС, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к ИС.

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов. Отсутствие финансовой поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда в соответствии с нормативными режимами хранения; продолжится ухудшение физического состояния документов архивного фонда, что приведет к ограничению доступа к архивным документам; будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов, ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним; снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела. Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

* невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;
* снижение объемов финансирования мероприятий программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;
* неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной подпрограммы ИКТ, информационных систем и ресурсов;
* технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;
* организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета значений показателя | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:$Уд\_{пер}=\frac{SUM\_{м=1}^{п} (Уд\_{мес})}{м}$, где$Уд\_{пер}$ – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за отчетный период;$Уд\_{мес}$ – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц;м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц определяется по следующей формуле:$Уд\_{мес}=\frac{Н\_{полож}}{Н\_{добр}}х100\%$, где:$Н\_{полож}$ – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;$Н\_{добр}$ – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.Базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» определено по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел за период с января по октябрь года, предшествующего началу реализации программы.Значение базового показателя определено по следующей формуле:$Уд\_{база}=\frac{SUM\_{м=1}^{п} (Уд\_{мес})}{п}$, где$Уд\_{база}$ – базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся значением года предшествующего году реализации программы;п – количество месяцев, по которым учтены данные за 2022 год, равное 10.Значение базового показателя – 99,01  | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы «Добродел». | Ежеквартально, ежегодно |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | процент | $$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$$где: $n$ – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;$R\_{1}$ – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;$K\_{1}$ – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;$R\_{2}$ – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;$K\_{2}$ – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | На основании информации МКУ «МФЦ городского округа Зарайск», структурных подразделений администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | На основании информации структурных подразделений администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | $$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$$где: $n$ – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;$R\_{1}$ – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;$K\_{1}$ – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;$R\_{2}$ – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;$K\_{2}$ – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | На основании информации структурных подразделений администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | На основании информации структурных подразделений администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям: - документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);- вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):- запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;- документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";- документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. | Данные межведомственной системы электронного документооборота Московской области. | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | процент | $$n=\frac{\left(Фп+Фппс+Фпр\right)\*Кв}{Вс-Сбос}×100\%$$где: $n$ – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков и нарушения срока предоставления ответа. Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:- коэффициент х3 – факты по аварийным темам;- коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;- коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единица | $$n=R+K$$где:n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | На основании информации управления образования администрации городского округа Зарайск. | Ежеквартально, ежегодно |
| Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела» |
| 1 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | Дну = Vну/ Vаф х 100%,где:Дну - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;Vну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации») | Ежегодно |
| 2 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | Даф = Vа /Vоб х 100%, где:Даф - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве;Vа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;Vоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве  | Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20\_\_ год» | Ежеквартально |
| 3 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент | Дэц = Vэц / Vоб х 100%, где:Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;Vэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;Vоб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; форма № 9 «Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид; оцифровке архивных документов» | Ежеквартально |

## Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммыX | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1.
 | 1 | 01 | 01 | Количество выплат стимулирующего характера | единиц | Показатель определяет количество субсидий из бюджета Московской области, предоставленных муниципальному образованию на осуществление выплат стимулирующего характера работникам МФЦ по итогам оценки эффективности деятельности работы МФЦ за 9 месяцев текущего года ($К\_{ВСТ}$).Значение показателя по первым трем кварталам не определяется.Значение показателя за четвертый квартал определяется как количество субсидий, полученных в рамках мероприятия: $К\_{ВСТ}$=1. |
| 1. 2.
 | 1 | 02 | 01 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | единиц | Показатель определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка.Значение показателя по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле: $К\_{ТП}$=$К\_{ПТК}$ где:$К\_{ТП}$– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая поддержка;$К\_{ПТК}$ – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований. |
| 1. 3.
 | 2 | Е4 | 04 | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды определяется согласно распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием Е4.04 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходовПериодичность представления – ежеквартально. |
| 1. 4.
 | 2 | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | единиц | Количество образовательных организаций, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
|  | 4 | 01 | 01 | Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период | единиц | Количество исполненных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по улучшению материально-технической базы муниципального архива. Источник данных: универсальный передаточный документ, счет, товарная накладная, акт о приемке-передаче товара, акт сдачи-приемки работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |
|  | 4 | 01 | 02 | Обеспечено хранение, комплекто-вание, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, ед. хранения | единиц | V = Vм + ∑соф, где:V – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к муниципальной собственности;Vм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к муниципальной собственности, на начало отчетного года;∑соф – количество архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.).Источник данных: Форма № 4 «Таблица объемов дел (по форме собственности), находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования Московской области», утвержденная распоряжением Главного архивного управления Московской области от 15.10.2021 № 100-р. |
|  | 4 | 01 | 03 | Оцифровано архивных документов за отчетный период, ед.хр./страниц | единиц | Количество оцифрованных за отчетный период единиц хранения.Источник данных: акт сдачи-приемки работ; информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов вэлектронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид, сканировании архивных документов по форме, утвержденной распоряжением Главного архивного управления Московской области от 15.10.2021 № 100-р. |
|  | 4 | 02 | 01 | Обеспечено хранение, комплекто-вание, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, ед. хранения | единиц | Vмо = Vсм + ∑соф, где:Vмо – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к собственности Московской области;Vсм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к собственности Московской области, на начало отчетного года;∑соф – количество архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.).Источник данных: Форма № 4 «Таблица объемов дел (по форме собственности), находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования Московской области», утвержденная распоряжением Главного архивного управления Московской области от 15.10.2021 № 100-р. |
|  | 4 | 02 | 02 | Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выде-ленных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области | единиц | К=Кф/Кп,где:К - количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению;Кф – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению в текущем году;Кп - количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых предусмотрено проведение работ по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению.Источник данных: Универсальный передаточный документ, счет, товарная накладная, акт о приемке-передаче товара, акт сдачи-приемки работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации подпрограммы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (X.YY.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Московской области |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен- ных и муниципальных услуг | Отраслевой Приоритетный | процент | 99,01 | 99,03 | 99,05 | 99,07 | 99,09 | 99,11 | МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» | 1.01.011.02.01 |
| Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.01.032.01.04 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | процент | 100 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.01 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.02.01 |
| 4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.02.01 |
| 5. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 98,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба делопроизводства администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 6. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 99,95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 7. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | 100 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 8. | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.03.02 |
| 9. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области | 2.Е4.04 |
| Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. |
|  | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве  | Отраслевой показатель  | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, Архивный отдел. | 4.01.014.01.024.02.014.02.02 |
|  | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве  | Отраслевой показатель  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, Архивный отдел. | 4.01.024.02.01 |
|  | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отраслевой показатель  | процент | 5,6 | 6,0 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, Архивный отдел. | 4.01.024.01.034.02.01 |

1. Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
	1. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнениемероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области;МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» |
| Количество выплат стимулирующего характера, единица | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области;МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |
| Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка, единица | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

##

## Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».

## Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого | 10750,00 | 1800,00 | 1975,00 | 2150,00 | 2325,00 | 2500,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 10750,00 | 1800,00 | 1975,00 | 2150,00 | 2325,00 | 2500,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Итого | 3250,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 3250,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Итого | 7500,00 | 1250,00 | 1375,00 | 1500,00 | 1625,00 | 1750,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 7500,00 | 1250,00 | 1375,00 | 1500,00 | 1625,00 | 1750,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого | 4000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 4000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 4000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 4000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого | 7000,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 7000,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Итого | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Служба информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Служба муниципальных услуг и обращений граждан администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие E4.Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого | 892,00 | 0,00 | 102,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 736,00 | 0,00 | 84,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 156,00 | 0,00 | 18,00 | 138,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Мероприятие E4.05. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Итого | 892,00 | 0,00 | 102,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 736,00 | 0,00 | 84,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 156,00 | 0,00 | 18,00 | 138,0 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единица) | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | х |
| I | II | III | IV |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | Итого | 22642,00 | 4000,00 | 4277,00 | 5140,00 | 4525,00 | 4700,00 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 736,00 | 0,00 | 84,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 21906,00 | 4000,00 | 4193,00 | 4488,00 | 4525,00 | 4700,00 |

## Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

## Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 203 242,00 | 39 555,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 203 242,00 | 39 555,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 203 242,00 | 39 555,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области;МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области»  |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 203 242,00 | 39 555,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области;МКУ «МФЦ городского округа Зарайск Московской области» |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 3. «Обеспечивающая подпрограмма» | Итого | 203 242,00 | 39 555,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 203 242,00 | 39 555,00 | 40639,00 | 41016,00 | 41016,00 | 41016,00 |

1. Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела».
	1. Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Развитие архивного дела».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения, годы | Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027год |
| 1 | Основное мероприятие 01 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области (архивный отдел) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области (архивный отдел) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период, (единица) | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области (архивный отдел) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, (единица хранения) | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 14365 | 13641 | 13447 | 13495 | 13555 | 13641 | 13829 | 14005 | 14183 | 14365 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03Проведение оцифрования архивных документов | 2023-2027 | Итого | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области (архивный отдел) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Оцифровано архивных документов за отчетный период, единиц хранения/страниц | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 1075/150 000 | 215/ 30000 | - | - | - | 215/ 30000 | 215/ 30000 | 215/ 30000 | 215/ 30000 | 215/ 30000 |
| 2 | Основное мероприятие 02Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого | 12031,00 | 2391,00 | 2404,00 | 2412,00 | 2412,00 | 2412,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области (архивный отдел) |
| Средства бюджета Московской области | 12031,00 | 2391,00 | 2404,00 | 2412,00 | 2412,00 | 2412,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого | 12031,00 | 2391,00 | 2404,00 | 2412,00 | 2412,00 | 2412,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области (архивный отдел) |
| Средства бюджета Московской области | 12031,00 | 2391,00 | 2404,00 | 2412,00 | 2412,00 | 2412,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, единица хранения | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 34658 | 34549 | 34519 | 34549 | 34549 | 34549 | 34577 | 34604 | 34631 | 34658 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области (архивный отдел) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, (ед.) | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4. «Развитие архивного дела» | Итого: | 12531,00 | 2491,00 | 2504,00 | 2512,00 | 2512,00 | 2512,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 12031,00 | 2391,00 | 2404,00 | 2412,00 | 2412,00 | 2412,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |