Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 22.05.2023 № 727/5

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

1. П[аспорт](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Простоквашин А.А.  Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Шолохов А.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.  2. Обеспечение качественными услугами водоотведения.  3. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.  4. Внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Чистая вода» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Системы водо-  отведения» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Обеспечение доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | | | | |
| Подпрограмма 2. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности в системах водоотведения | | | | | |
| Подпрограмма 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| Подпрограмма 5. Реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии | | | | | |
| Подпрограмма 8. Обеспечение эффективного исполнения полномочий регионального государственного надзора за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 2292996,56 | 98262,53 | 423873,17 | 433089,86 | 656981,97 | 680789,03 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 488760,12 | 28994,39 | 86946,53 | 91012,93 | 138395,70 | 143410,57 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2781756,68 | 127256,92 | 510819,70 | 524102,79 | 795377,67 | 824199,60 |

5. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы X | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | F 5 | 01 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 2 | 1 | 02 | 01 | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 3 | 1 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 4 | 2 | 01 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 5 | 2 | 01 | 02 | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 6 | 2 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ |
| 7 | 2 | 02 | 02 | Количество капитально отремантированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ |
| 8 | 3 | 01 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 9 | 3 | 01 | 03 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 10 | 3 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 11 | 3 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 12 | 3 | 02 | 03 | Количество проведенного технического обслуживания приборов учета объектов теплоснабжения | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве проведенного технического обслуживания приборов учета объектов теплоснабжения. |
| 13 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 14 | 3 | 05 | 02 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 15 | 3 | 05 | 03 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 16 | 5 | 01 | 01 | Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 17 | 5 | 01 | 02 | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 18 | 5 | 01 | 03 | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления | км | Значение показателя определяется как общее количество промытых трубопроводов и стояков систем отопления с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 19 | 5 | 01 | 04 | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 20 | 5 | 01 | 05 | Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 21 | 5 | 01 | 06 | Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения | квадратный метр | Значение показателя определяется как общее площадь утепленных стен, кровель, чердачных помещений с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 22 | 5 | 01 | 07 | Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 23 | 5 | 01 | 08 | Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС | км | Значение показателя определяется как общее количество установленных, замененных трубопроводов и арматуры с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 24 | 5 | 01 | 09 | Установлены аэраторы с регулятором расхода воды | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 25 | 5 | 01 | 10 | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 26 | 5 | 02 | 01 | Установлены, заменены, поверены общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 27 | 5 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 28 | 5 | 03 | 01 | Выдано актов «ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области», о присвоении класса энергоэффективности | единиц | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |

9. Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

9.1 Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2027 | Итого | 567344,38 | 0,00 | | | | | 63719,70 | 241638,00 | 188275,08 | 73711,60 | X |
| Средства бюджета Московской области | 468626,46 | 0,00 | | | | | 52632,47 | 199592,99 | 155515,22 | 60885,78 |
| Средства бюджета городского округа | 98717,92 | 0,00 | | | | | 11087,23 | 42045,01 | 32759, 86 | 12825,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2027 | Итого | 549844,38 | 0,00 | | | | | 46219,70 | 241638,00 | 188275,08 | 73711,60 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 454171,46 | 0,00 | | | | | 38177,47 | 199592,99 | 155515,22 | 60885,78 |
| Средства бюджета городского округа | 95672,92 | 0,00 | | | | | 8042,23 | 42045,01 | 32759, 86 | 12825,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03  Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024 | Итого | 17500,00 | 0,00 | | | | | 17500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 14455,00 | 0,00 | | | | | 14455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3045,00 | 0,00 | | | | | 3045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 1551305,00 | 85812,81 | | | | | 423418,00 | 255817,00 | 377969,19 | 408288,00 | X |
| Средства бюджета Московской области | 1280854,61 | 70357,86 | | | | | 349743,27 | 211304,87 | 312202,56 | 337246,05 |
| Средства бюджета городского округа | 270450,39 | 15454,95 | | | | | 73674,73 | 44512,13 | 65766,63 | 71041,95 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 1400361,19 | 40086,00 | | | | | 318201,00 | 255817,00 | 377969,19 | 408288,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 1156698,55 | 33111,04 | | | | | 262834,03 | 211304,87 | 312202,56 | 337246,05 |
| Средства бюджета городского округа | 243662,64 | 6974,96 | | | | | 55366,97 | 44512,13 | 65766,63 | 71041,95 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 13 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02  Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 150310,00 | 45093,00 | | | | | 105217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 124156,06 | 37246,82 | | | | | 86909,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 26153,94 | 7846,18 | | | | | 18307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.03  Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023-2024 | Итого | 633,81 | 633,81 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 633,81 | 633,81 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество проведенного технического обслуживания приборов учета объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 05  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 2023-2027 | Итого | 2297,90 | 97,90 | | | | | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2297,90 | 97,90 | | | | | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 05.01 –Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 05.02 –Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | 2023-2027 | Итого | 2297,90 | 97,90 | | | | | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2297,90 | 97,90 | | | | | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городского округа (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.3 | Мероприятие 05.03 –Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | Итого | 2120947,28 | 85910,71 | | | | | 487137,70 | 499655,00 | 566244,27 | 481999,60 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1749481,07 | 70357,86 | | | | | 402375,74 | 410897,86 | 467717,78 | 398131,83 |
| Средства бюджета городского округа | 371466,21 | 15552,85 | | | | | 84761,96 | 88757,14 | 98526,49 | 83867,77 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2 Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_ (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | 3,7 км | г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2026 - 30.11.  2027 | 30.11. 2027 | 84639,50 | 0,00 | Итого | 84639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10927,90 | 73711,60 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| ЦТП «АРЗ» | Средства бюджета Московской области | 69912,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9026,45 | 60885,78 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 14727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1901,45 | 12825,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект 2 |  | г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2026-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 3108,05 | 0,00 | Итого | 3108,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3108,05 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| ЦТП «Микрорайон 2» | Средства бюджета Московской области | 2567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2567,25 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,80 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объект 3 | 55 Мвт | г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2024-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 276361,13 | 0,00 | Итого | 276361,13 | 0,00 | 27536,13 | 132253,00 | 116572,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| БМК «Урицкого» | Средства бюджета Московской области | 228274,29 | 0,00 | 22744,84 | 109240,98 | 96288,47 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 48086,84 | 0,00 | 4791,29 | 23012,02 | 20283,53 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объект 4 |  | г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2024-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 185735,70 | 0,00 | Итого | 185735,70 | 0,00 | 18683,57 | 109385,00 | 57667,13 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| ЦТП «Беспятово» | Средства бюджета Московской области | 153417,69 | 0,00 | 15432,63 | 90352,01 | 47633,05 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 32318,01 | 0,00 | 3250,94 | 19032,99 | 10034,08 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | | | | | | | | Всего | 549844,38 | 0,00 | 46219,70 | 241638,00 | 188275,08 | 73711,60 | Х | Х |
| Средства бюджета Московской области | 454171,46 | 0,00 | 38177,47 | 199592,99 | 155515,22 | 60885,78 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 95672,92 | 0,00 | 8042,23 | 42045,01 | 32759,86 | 12825,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.3 Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Объект 1  Ремонт котла КВ-ГМ-20-150 котельной «Беспятово» г. Зарайск | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт котла КВ-ГМ-20-150 | 20.01.2024-30.11.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 14455,00 | 0,00 | 14455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3045,00 | 0,00 | 3045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | Всего | 17500,00 | 0,00 | 17500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 14455,00 | 0,00 | 14455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3045,00 | 0,00 | 3045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.4 Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023\_ (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | 4,3 км | г. о. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 47476,00 | 0,00 | Итого | 47476,00 | 0,00 | 0,00 | 34476,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Авдеево (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 39215,18 | 0,00 | 0,00 | 28477,18 | 10738,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8260,82 | 0,00 | 0,00 | 5998,82 | 2262,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект 2 | 0,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 5762,00 | 0,00 | Итого | 5762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1729,00 | 4033,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск, школа №6 до ул. Ленинской (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 4759,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428,15 | 3331,26 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1002,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,85 | 701,74 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объект 3 | 0,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 6840,00 | 0,00 | Итого | 6840,00 | 0,00 | 5000,00 | 1840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск, ул. Урицкого до ул. Октябрьская (автосервис) (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 5649,84 | 0,00 | 4130,00 | 1519,84 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1190,16 | 0,00 | 870,00 | 320,16 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объект 4 | 0,8 км. | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 11613,00 | 0,00 | Итого | 11613,00 | 0,00 | 10000,00 | 1613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск 1 микрорайон ж.д. №15 до ул. Октябрьской ж.д. №35 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 9592,34 | 0,00 | 8260,00 | 1332,34 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2020,66 | 0,00 | 1740,00 | 280,66 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объект 5 | 0,8 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 27386,00 | 0,00 | Итого | 27386,00 | 0,00 | 10000,00 | 3693,00 | 9585,00 | 4108,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск, 2 Микрорайон от ж.д. №17, 18 до ЦТП 2 Микрорайон ж.д. №22а (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 22620,84 | 0,00 | 8260,00 | 3050,42 | 7917,21 | 3393,21 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4765,16 | 0,00 | 1740,00 | 642,58 | 1667,79 | 714,79 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объект 6 | 1,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 20150,00 | 0,00 | Итого | 20150,00 | 0,00 | 16000,00 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск 2 Микрорайон от ж.д. №34 до ж.д.№17, 18 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 16643,90 | 0,00 | 13216,00 | 3427,90 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3506,10 | 0,00 | 2784,00 | 722,10 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Объект 7 | 1,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 19586,00 | 0,00 | Итого | 19586,00 | 0,00 | 16000,00 | 3586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ж.д. №43 ул. Дзержинского тк №44 до ул. Советской д.15а тк №50 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 16178,04 | 0,00 | 13216,00 | 2962,04 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3407,96 | 0,00 | 2784,00 | 623,96 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объект 8 | 3424 пог.м | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 46312,00 | 0,00 | Итого | 46312,00 | 0,00 | 35000,00 | 11312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от 1 Микрорайон ж.д. №26 до 1 Микрорайон ж.д. №33 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 38253,71 | 0,00 | 28910,00 | 9343,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8058,29 | 0,00 | 6090,00 | 1968,29 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объект 9 | 2,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 28922,00 | 0,00 | Итого | 28922,00 | 0,00 | 20461,00 | 8461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от 1 Микрорайон ж.д. №33 до ул. Металлистов ж.д. №2 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 23889,58 | 0,00 | 16900,79 | 6988,79 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5032,42 | 0,00 | 3560,21 | 1472,21 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Объект 10 | 1,5 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 20234,00 | 0,00 | Итого | 20234,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 8234,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от1 Микрорайон ж.д. №33 до ул. Советская ж.д. №12 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 16713,28 | 0,00 | 0,00 | 9912,00 | 6801,28 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3520,72 | 0,00 | 0,00 | 2088,00 | 1432,72 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Объект 11 | 3,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 44580,00 | 0,00 | Итого | 44580,00 | 0,00 | 33000,00 | 11580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от 1 Микрорайон ж.д. №2 до 1 Микрорайон ж.д. №26 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 36823,08 | 0,00 | 27258,00 | 9565,08 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 7756,92 | 0,00 | 5742,00 | 2014,92 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Объект 12 | 1,7 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 23772,00 | 0,00 | Итого | 23772,00 | 0,00 | 17886,00 | 5886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от детского сада №11 до ул. Советская д. №3а (магазин Меркурий) (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 19635,68 | 0,00 | 14773,84 | 4861,84 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4136,32 | 0,00 | 3112,16 | 1024,16 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Объект 13 | 0,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 18563,00 | 0,00 | Итого | 18563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12994,00 | 5569,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от ж.д. №10 пос. ЗЗСМ до ж.д. №5,4 пос. Текстильщиков (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 15333,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10733,04 | 4599,99 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3229,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2260,96 | 969,01 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Объект 14 | 3,1 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 47250,00 | 0,00 | Итого | 47250,00 | 0,00 | 36000,00 | 11250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от котельной ул. Советская 47 до 1Микрорайон ж.д. №12 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 39028,50 | 0,00 | 29736,00 | 9292,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8221,50 | 0,00 | 6264,00 | 1957,50 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Объект 15 | 1,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 18708,00 | 0,00 | Итого | 18708,00 | 0,00 | 14854,00 | 3854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от ул. Советская магазин 44 до ул. Ленинская ж.д. №46а (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 15452,80 | 0,00 | 12269,40 | 3183,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3255,20 | 0,00 | 2584,60 | 670,60 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Объект 16 | 3,7 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 50044,00 | 0,00 | Итого | 50044,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 15044,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от ЦТП «АРЗ» до гостиницы ул. К.Маркса (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 41336,34 | 0,00 | 0,00 | 28910,00 | 12426,34 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8707,66 | 0,00 | 0,00 | 6090,00 | 2617,66 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Объект 17 | 0,7 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 9901,00 | 0,00 | Итого | 9901,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 4901,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от 1 Микрорайон ж.д. №29 до учебного корпуса (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 8178,23 | 0,00 | 0,00 | 4130,00 | 4048,23 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1722,77 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 852,77 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Объект 18 | 1,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 50126,00 | 0,00 | Итого | 50126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35088,00 | 15038,00 | 0,00 | Администрация городского округа. Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск пос. ПМК от котельной ПМК (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 41404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28982,69 | 12421,39 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8721,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6105,31 | 2616,61 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Объект 19 | 1,2 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 21826,00 | 0,00 | Итого | 21826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15278,00 | 6548,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск пос. Текстильщиков 9,10,18,29, 20,13 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 18028,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12619,63 | 5408,65 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3797,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2658,37 | 1139,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Объект 20 | 0,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 7682,00 | 0,00 | Итого | 7682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5377,00 | 2305,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск пос. Текстильщиков от ж.д.5 до ж.д.№18 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 6345,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4441,40 | 1904,10 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,60 | 400,90 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Объект 21 | 3,0 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 40686,00 | 0,00 | Итого | 40686,00 | 0,00 | 30000,00 | 10686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Гуляева тк №36 до ж.д. №43 ул. Дзержинского тк №44 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 33606,64 | 0,00 | 24780,00 | 8826,64 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 7079,36 | 0,00 | 5220,00 | 1859,36 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Объект 22 | 1,1 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 25381,00 | 0,00 | Итого | 25381,00 | 0,00 | 20000,00 | 5381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Каменева д.2 до 2 Микрорайон ж.д. №22а (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 20964,71 | 0,00 | 16520,00 | 4444,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4416,29 | 0,00 | 3480,00 | 936,29 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Объект 23 | 1,6 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 22182,00 | 0,00 | Итого | 22182,00 | 0,00 | 16000,00 | 6182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Каменева д.2 до ул. Советской 79 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 18322,33 | 0,00 | 13216,00 | 5106,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3859,67 | 0,00 | 2784,00 | 1075,67 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Объект 24 | 0,7 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 9847,00 | 0,00 | Итого | 9847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6893,00 | 2954,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Комсольская ж.д. №32 до ж.д. №85 ул. Дзержинского (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 8133,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5693,62 | 2440,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1713,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199,38 | 514,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Объект 25 | 2,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 31326,00 | 0,00 | Итого | 31326,00 | 0,00 | 23000,00 | 8326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Октябрьская ж.д.№2 до ул. Советская ж.д. №41 (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 25875,28 | 0,00 | 18998,00 | 6877,28 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5450,72 | 0,00 | 4002,00 | 1448,72 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Объект 26 | 1,0 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 13741,99 | 0,00 | Итого | 13741,99 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3741,99 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Октябрьская ж.д. №2 до Центра занятости (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 11350,89 | 0,00 | 0,00 | 8260,00 | 3090,89 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2391,10 | 0,00 | 0,00 | 1740,00 | 651,10 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Объект 27 | 4,8 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2023-30.11.  2024 | 30.11.  2024 | 55086,00 | 0,00 | Итого | 55086,00 | 40086,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Октябрьская тк ж.д. №35 до ул. Октябрьская АРЗ (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 45501,04 | 33111,04 | 12390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 9584,96 | 6974,96 | 2610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Объект 28 | 2,9 км | г.о. Зарайск, г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2027-30.11.  2028 | 30.11.  2028 | 39494,00 | 0,00 | Итого | 10494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10494,00 | 29000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г.о. Зарайск, г. Зарайск от котельной ЗЗСМ до пос. ЗЗСМ | Средства бюджета Московской области | 8668,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8668,04 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1825,96 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Объект 29 | 1,7 км | г.о. Зарайск, д. Зименки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 15935,20 | 0,00 | Итого | 15935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11155,20 | 4780,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г.о. Зарайск, д. Зименки (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 13162,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9214,20 | 3948,28 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2772,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1941,00 | 831,72 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Объект 30 | 3,9 км | д. Гололобово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 52132,00 | 0,00 | Итого | 52132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16640,00 | 35492,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Гололобово (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 43061,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13744,64 | 29316,39 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 9070,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2895,36 | 6175,61 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объект 31 | 6,3 км | д. Алферьево | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 70277,00 | 0,00 | Итого | 70277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21083,00 | 49194,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Алферьево (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 58048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17414,56 | 40634,24 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 12228,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3668,44 | 8559,76 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Объект 32 | 5,6 км | д. Журавна | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 70380,00 | 0,00 | Итого | 70380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21114,00 | 49266,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Журавна (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 58133,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17440,16 | 40693,72 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 12246,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3673,84 | 8572,28 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Объект 33 | 13,9 км | д. Макеево | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 150310,00 | 0,00 | Итого | 150310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10093,00 | 140217,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Макеево (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 124156,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8336,82 | 115819,24 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 26153,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1756,18 | 24397,76 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Объект 34 | 10,3 км | д. Мендюкино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 109203,00 | 0,00 | Итого | 109203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30913,00 | 78290,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения  д. Мендюкино (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 90201,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25534,14 | 64667,54 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 19001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5378,86 | 13622,46 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Объект 35 | 6,5 км | пос. Октябрьский | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 52224,00 | 0,00 | Итого | 52224,00 | 0,00 | 0,00 | 7313,00 | 44911,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация м Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения пос. Октябрьский (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 43137,03 | 0,00 | 0,00 | 6040,54 | 37096,49 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 9086,97 | 0,00 | 0,00 | 1272,46 | 7814,51 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Объект 36 | 6,6 км | с. Чулки - Соколово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 95201,00 | 0,00 | Итого | 95201,00 | 0,00 | 0,00 | 36461,00 | 58740,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения с. Чулки - Соколово (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 78636,03 | 0,00 | 0,00 | 30116,79 | 48519,24 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 16564,97 | 0,00 | 0,00 | 6344,21 | 10220,76 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Объект 37 | 5,2 км | ц.о. пос. Зарайский | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 49222,00 | 0,00 | Итого | 49222,00 | 0,00 | 0,00 | 17767,00 | 31455,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ц.о. пос. Зарайский (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 40657,37 | 0,00 | 0,00 | 14675,54 | 25981,83 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8564,63 | 0,00 | 0,00 | 3091,46 | 5473,17 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | | | | | | | | Всего | 1400361,19 | 40086,00 | 318201,00 | 255817,00 | 377969,19 | 408288,00 | Х | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1156698,55 | 33111,04 | 262834,03 | 211304,87 | 312202,56 | 337246,05 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 243662,64 | 6974,96 | 55366,97 | 44512,13 | 65766,63 | 71041,95 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.5 Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1. | Объект 1  Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Макеево (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | 13,9 км | 20.01.2023-30.11.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 124156,06 | 37246,82 | 86909,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 26153,94 | 7846,18 | 18307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | Всего | 150310,00 | 45093,00 | 105217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 124156,06 | 37246,82 | 86909,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 26153,94 | 7846,18 | 18307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

10.1 Перечень мероприятий подпрограммы 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.03  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 01.04  Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие 01.05  Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 01.06  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятие 01.07  Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие 01.08  Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие 01.09  Установка аэраторов с регулятором расхода воды | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 01.10  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02  «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | Х | Итого | 1900,00 | 1900,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1900,00 | 1900,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02  Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Х | Итого | 1900,00 | 1900,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1900,00 | 1900,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 497 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 03  «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | Итого | 1900,00 | 1900,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1900,00 | 1900,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |