29.12.18 2334/12

 О внесения изменений в муниципальную

 программу «Экология и окружающая среда

 городского округа Зарайск Московской области»,

 утвержденную постановлением главы городского

 округа Зарайск от 02.11.2017 № 1815/11

 В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 27.12.2018 № 34/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 14.12.17 № 12/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области», утвержденную постановлением главы городского округа Зарайск от 02.11.2017 № 1815/11 на 2018-2022 г.г. (далее – Программа), следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 г.г., изложив в новой редакции (прилагается);

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области» приложение 1 к Программе, изложив в новой редакции (прилагается);

- Подпрограмму 1 «Охрана окружающей среды» приложение 2 к Подпрограмме, изложив в новой редакции (прилагается).

1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Зарайск.

Глава городского округа Зарайск В.А. Петрущенко

Приложение

к постановлению главы городского округа Зарайск

от 29.12.18 №\_2334/12

**Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по ЖКХ Простоквашин А.А. |
| Муниципальный заказчик программы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Цели муниципальной программы  | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки в городском округе Зарайск Московской области.Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически-ориентированный рост экономики, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. |
| Перечень подпрограмм  | 1. «Охрана окружающей среды»
2. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
 |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Средства бюджета Московской области | **1715718** | **1 661 213** | 54505 | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 395 918 | 373 758 | 7820 | 4430 | 4730 | 5180 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 111 636 | 2 034 971 | 62325 | 4430 | 4730 | 5180 |

Приложение N 1к Программе

Планируемые результаты реализации

Муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2018 год  | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Уровень муниципальной программы** |
| 1.1 | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | Показатель муниципальной программы | Процент | 311 | 405 | 222 | 247 | 341 | 370 | 1. Проведение обследований состояния окружающей среды2. Проведение экологических мероприятий3. Повышение экологического образования воспитания населения |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** |
| 1 | Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба (Га) | Показатель муниципальной программы | гектары | - | - | - | - | - | - | 1.Проведение обследований состояния окружающей среды4. Обеспечение реконструкции полигона ТКО «Солопово» |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Показатель муниципальной программы | штук | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 2.Проведение экологических мероприятий |
| 3 | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | Показатель муниципальной программы | процент | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1. Проведение обследований состояния окружающей среды |
| 4 | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Показатель муниципальной программы | процент | 22,9 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 2. Проведение экологических мероприятий |
| 5 | Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | Показатель Рейтинга 50 | Процент | - | 40,68 | 12,7 | 22,9 | 33 | 50 | 2. Проведение экологических мероприятий |
| 6 | Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | Показатель Рейтинга 50 | процент | 51,95 | 77,99 | 80 | 85 | 90 | 100 | 2. Проведение экологических мероприятий |
| 7 | Количество построенных комплексов по переработке отходов | Показатель муниципальной программы | единиц | - | 1 | - | - | - | - | 4. Строительство комплекса по переработке отходов «Солопово» (реконструкция полигона ТКО «Солопово» путём преобразования в комплекс по переработке отходов) |
| 3 | **Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** |  |  |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений | Показатель муниципальной программы | процент | 1,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.Обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений |

Приложение N 2 к Программе

**Паспорт подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | 2 034 971 | 2380 | 3030 | 3430 | 3480 | 2 047 291 |
| Средства бюджетаМосковской области | 1 661 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 213 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 373 758 | 2380 | 3030 | 3430 | 3480 | 386 078 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемая посредством мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды».**

 Одной из основных проблем городского округа Зарайск Московской области, как и в Московской области, в целом, стоит проблема возникновения несанкционированных свалок, навалов бытовых отходов и мусора, что может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. Подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.

 В целях снижения сброса загрязняющих веществ в стоках и повышения качества очистки сточных вод в Подпрограмме 1 предусмотрена разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного коллектора и КНС на 5 и 6 линии Рабочего поселка. Строительство КНС и канализационного коллектора позволит решить проблему сброса неочищенных сточных вод, предотвратит загрязнение водных объектов.

Для обеспечения охраны качества окружающей среды и экологической безопасности населения городского округа Зарайск Московской области в подпрограмме I предусмотрено финансирование мониторинга окружающей среды в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий. Установка экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности. Мероприятие по охране и воспроизводству животного мира и птиц на территории муниципального образования.

 Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Поэтому большое внимание администрация городского округа Зарайск Московской области уделяет экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения экологической ситуации. В рамках Подпрограммы 1 предусмотрено продолжение работ по формированию системы экологического образования и воспитания. С этой целью предусмотрено финансирование мероприятий по проведению районного экологического туристического слета учащихся городского округа Зарайск Московской области.

 С целью воспитания экологической культуры жителей городского округа Зарайск Московской области и бережного отношения к природе предусматривается информирование и привлечение широких слоев населения к участию в экологических мероприятиях. В рамках проведения ежегодных «Дней защиты от экологической опасности окружающей среды» планируется проведение экологических субботников по уборке и озеленению территорий. Посадка деревьев и кустарников, на территориях поселений позволит сохранить и приумножить площади озелененных территорий населенных пунктов поселений в соответствии с градостроительными нормами.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы.**

 Концепция решения экологических проблем состоит в реализации муниципальной подпрограммы I «Охраны окружающей среды».

 Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2018 по 2022 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем.

 Обеспечение возможности городскому округу Зарайск Московской области повысить экологические функции окружающей среды, благоприятные условия жизнедеятельности населения и развития туризма, повысит экологическое образование и воспитание.

 Создание особо охраняемых природных территорий, сохранение объектов животного и растительного мира и среды их обитания, расчистку водных объектов (участков).

1. **Перечень мероприятий к подпрограмме**

 Перечень мероприятий изложен в приложении №1 к муниципальной Подпрограмме I «Охраны окружающей среды».

Приложение N 1к Подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятиеподпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальных программ(тыс. руб.)[\*](file:///%5C%5CWin-e%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%5C%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C.docx#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнениемероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**«Проведение обследований состояния окружающей среды» | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **2100** | **1150** | **200** | **200** | **250** | **250** | **250** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Оздоровление экологической обстановки на территории городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2100 | 1150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие по проведению мониторинга в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **200** | **1150** | **200** | **200** | **250** | **250** | **250** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Улучшение качества окружающей среды |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 200 | 1150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятия по снижению объема загрязняющих веществ, в частности модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующих очистных сооружений. Строительство новых очистных сооружений, внедрение оборотных и повторно-оборотных систем водоснабжения. Техническое перевооружение циклов производства, направленных на экономию свежей воды. | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистных сточнки сточных вод составит к 2022 году 35% |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мониторинг в области рекультивации полигонов ТБО | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Проведение мониторинга в области рекультивирования земель объектов накопленного экологического ущерба |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2.** «Проведение экологических мероприятий» | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **1900** | **15 917** | **5 347** | **1980** | **2580** | **2980** | **3030** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики |  |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 1900 | 15 917 | 5347 | 1980 | 2580 | 2980 | 3030 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Разработка проектной документации и строительство канализационного коллектора с КНС (5 и 6 линия Рабочего поселка) | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **0** | **6360** | **1660** | **0** | **1300** | **1700** | **1700** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Проектная документация утверждена в 2018 году. Введение в вод канализационного коллектора С КНС концу 2022году  |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 0 | 6360 | 1660 | 0 | 1300 | 1700 | 1700 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **0** | **8 387** | **3 687** | **1700** | **1000** | **1000** | **1000** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Ликвидации к концу 2022 года составит 150 несанкционированных свалок (навалов) |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 0 | 8 387 | 3 687 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие по установке экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **320** | **0** | **80** | **80** | **80** | **80** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Установка экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности |
|  | Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 320 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Внебюджетные источникиДругие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие по охране и воспроизводству животного мира и птиц на территории муниципального образования | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **800** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Мероприятия по охране окружающей среды |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятия по озеленению территории | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Ежегодно проводятся акции - "Лес Победы", "Наш лес", "Посади свое дерево". Посадка деревьев на территории 2,29га. |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Создание системы раздельного сбора отходов на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Оснащение контейнерными площадками находящихся на территории многоквартирных домов |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мониторинг мест размещения отходов | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Мониторинг оснащения мест по раздельному сбору отходов на территории городского округа Зарайск |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мониторинг договоров на вывоз отходов СНТ и ИЖС городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Мониторинг заключения и исполнения договоров на вывоз отходов СНТ и ИЖС на территории городского округа Зарайск |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**«Повышение экологического образования воспитания населения» | 2018-2022г.г. | **Итого** | **150** | **949,5** | **149,5** | **200** | **200** | **200** | **200** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики |  |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 150 | 949,5 | 149,5 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Проведение туристического слета и других экологических мероприятий | 2018-2022г.г. | **Итого** | **150** | **949,5** | **149,5** | **200** | **200** | **200** | **200** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Повышение экологического воспитания подростков |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 150 | 949,5 | 149,5 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие 4** Строительство комплекса по переработке отходов «Солопово» (реконструкция полигона ТКО «Солопово» путём преобразования в комплекс по переработке отходов) | 2018г. | **Итого** | **0** | **2 029 274,5** | **2 029 274,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики |  |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 1 661 213 | 1 661 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 368 061,5 | 368 061,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Обеспечение реконструкции полигона ТКО «Солопово» | 2018г. | **Итоги** | **0** | **351 281,5** | **351 281,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Обеспечение реконструкции полигона ТКО «Солопово» |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 351 281,5 | 351 281,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности | 2018г. | **Итоги** | 0 | 1 677 993 | 1 677 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Проведение строительства и реконструкции полигона для захоронения ТБО |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0 | 1 661 213 | 1 661 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 16 780 | 16 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2 к Подпрограмме I

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Разработка проектной документации и строительство канализационного коллектора» Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель главы администрации по ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2018,тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Канализационный коллектор с КНС М.О., г. Зарайск, 5 и 6 линия Рабочего поселка | 2018-2022г.г. | Разработка проекта планируется на 2018 год | - | - | Итого | 7400 | 2000 | 700 | 1300 | 1700 | 1700 |  |
| Средства бюджета московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7400 | 2000 | 700 | 1300 | 1700 | 1700 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего:** |  |  |  |  | **Всего** | 7400 | 2000 | 700 | 1300 | 1700 | 1700 | - |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 7400 | 2000 | 700 | 1300 | 1700 | 1700 | - |

Приложение N 3 к Подпрограмме I

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности» Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области по ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2018, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Полигон ТКО «Солопово» МО, Зарайский район, д. Солопово | 2018 г. | Строительство и реконструкция  | 2 027 993 | 0 | Итого | 2027993 | 2 027993 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета московской области | 1661213 | 1661213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 366780 | 366780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Всего** | 2027993 | 2 027993 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета московской области | 1661213 | 1661213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 366780 | 366780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |