Аналитическая записка к отчету за 12 месяцев 2020 г. по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск, обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя подпрограммы:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования»;
2. «Дороги Подмосковья».

За 12 месяцев 2020 г. плановые значения финансирования программы **составило** – 177 638,00 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 125 907,00 тыс. рублей,

• средства бюджета городского округа Зарайск – 51 731,00 тыс. рублей,

• внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

**Израсходовали** – 141 602,12 тыс. рублей:

• средства бюджета Московской области – 95 574,04 тыс. рублей,

• средства бюджета городского округа Зарайск – 46 028,08 тыс. рублей,

• внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Финансирование было направлено на выполнение следующих мероприятий:

**1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» израсходовали на сумму – 68 875,03 тыс. руб.**

* организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров – 68 875,03 тыс. руб., что составляет 82,38 % к плановому значению 92 791,00 тыс. руб.

**2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» израсходовали на сумму –72 727,08 тыс. руб.**

• строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения – 9 096,33 тыс. руб., что составляет 94,60 % к плановому значению 9 616,00 тыс.руб.

* софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 441,69 тыс.руб., что составляет 100 % к плановому значению 1792,00 тыс.руб.

* финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 2 907,11 тыс.руб., что составляет 100 % к плановому значению 3 799,00 тыс.руб.

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – 26 395,78 тыс. руб., что составляет 90,12 % к плановому значению 28 887,00 тыс.руб.

* мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 5 498,12 тыс. руб. что составляет 100 % к плановому значению 6 709,00 тыс.руб.

Муниципальная программа направлена на выполнение приоритетных показателей:

**Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

• Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. План – 90 %, факт – 63,15 %, выполнение – 70,16 %.

В связи с Указом Президента от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» перевозки по муниципальным маршрутам в апреле, мае, июне, ноябре, декабре 2020 г. осуществлялись по расписанию выходного дня, что привело к существенному сокращению пассажиропотока.

• Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. План – 90%, факт – 94,57 %; выполнение – 105,07%.

**Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»**

• Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе). Показатель на 2020 г. не предусмотрен из-за отсутствия ввода в эксплуатацию объектов на территории городского округа Зарайск.

• Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года). При плане 4,24/29,6828 выполнение составило по итогам 4 кв. – 4,439/31,0749.

• ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек. За 4 квартал 2020 г. на дорогах регионального значения 4 погибших, фактическое значение показателя составляет 10,30 случаев на 100 тыс. человек при плане 2,3.

•Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования). При плане 50 машиномест выполнено 50.

Зам. главы администрации

городского округа Зарайск А.В. Шолохов