Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

за 4 квартал 2020 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 Пассажирский транспорт общего пользования** |  |  |  |  |
| Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года  | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)  | Процент | 92,83 | 90 | 63,15 | В связи с Указом Президента от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» перевозки по муниципальным маршрутам в апреле, мае, июне, ноябре, декабре 2020 г. осуществлялись по расписанию выходного дня, что привело к существенному сокращению пассажиропотока. | Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | Бюджет Московской области | 91 863,00 | 68 185,98 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 928,00 | 689,05 |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Рейтинг - 50 | Процент | 90,31 | 90 | 94,57 |  | Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | Бюджет Московской области  | 91 863,00 | 68 185,98 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 928,00 | 689,05 |
| **Подпрограмма 2 Дороги Подмосковья**  |  |  |  |  |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ | Километр на погонный метр  | 0 | 0 | 0 | Объекты ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильный дорог общего пользования на территории городского округа Зарайск отсутствуют | Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»  | Бюджет Московской области  | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 9 616,0 | 9 096,33 |
| Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель  | Километров на тысячу квадратных метров  | 21,018/113,4972 | 4,24/29,6828 | 4,439/31,0749 | Внесение изменений в программу  | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»  | Бюджет Московской области  | 34 044,0 | 27 388,06 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 41 187,00 | 36 242,70 |
| ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах   | Приоритетный Рейтинг-50  | Человек на 100 тыс. населения  | 8,47 | 2,3 | 10,30 | 4 погибших на региональных дорогах  | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» (мероприятие 5.6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения») | Бюджет Московской области  | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 6 709,00 | 5 496,12 |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель  | Количество машиномест  | 317 | 50 | 50 |  | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»  | Бюджет Московской области  | 34 044,0 | 27 388,06 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 41 187,00 | 36 242,70 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Начальник сектора капитального строительства,

дорожного хозяйства и транспорта А.В. Савельев