ФОРМА
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Архитектура и градостроительство» на 2020 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2020г.

(отчетный период)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск

 Источник финансирования: Средства бюджета Московской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования 2020 год  (тыс. руб.)  | Выполнено за 12 месяцев 2020г. (тыс. руб.)  | Профинансировано за 12 месяцев 2020г. (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»** |
| Основное мероприятие 2. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 2.1.Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 3. Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 3.2. Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 4.1. Разработка и внесение измененийв нормативы градостроительного проектирования городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 4.2. Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития»** |
| Основное мероприятие 3.Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления | 474 | 474 | 474 | 100% | Расходы производятся в течение года |
| Мероприятие 1. Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме | 474 | 474 | 474 | 100% | Расходы производятся в течение года |
| Основное мероприятие 4.Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 4.1.Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»** |
| Основное мероприятие 1.Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.1Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.2Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства К.К. Завгородний