**Аналитическая записка к оперативному отчету**

реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за IV квартал 2020 года.

 1. Анализ выполнения запланированных объемов финансирования.

 Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2020 году составил 372 125,11 тыс. руб. (в плановое значение вносятся изменения 343 135,40 тыс. руб.) Фактически за IV квартал 2020 года профинансировано 342 667,75 тыс. руб., что составляет 99,86 % от годового плана финансирования.

 *Из федерального бюджета на 2020 год* запланировано 50 499,18 тыс. руб., профинансировано за IV кв. 50 499,18 тыс. руб. по подпрограмме 1 «Комфортная городская среда», что составляет 100%.

 *Из бюджета Московской области на 2020 год* запланировано 192 424,99 тыс. руб. (в плановое значение вносятся изменения 171 335,04 тыс. руб.), фактически за IV квартал 2020 год профинансировано 171 266,36 тыс.руб., что составляет 99,96%, в том числе:

по подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 187 768,23тыс. руб. (в плановое значение вносятся изменения 171 112,01тыс. руб.) Фактически профинансировано из бюджета Московской за IV квартал 2020 года 171 056,01 тыс. руб., что составляет 99,97%.

по подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.

по подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 4 656,71 тыс.руб. (в плановое значение вносятся изменения 223,03тыс. руб.), фактически за IV квартал 2020 года профинансировано 210,35 тыс.руб., что составляет 94,31%.

 *Из бюджета городского округа Зарайск на 2020 год*запланировано 129 200,99 тыс. руб. (в плановое значение вносятся изменения 121 301,18 тыс. руб.), фактически профинансировано за IV квартал 2020 года 120 902,23 тыс. руб., что составляет 99,67%, в том числе:

 По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 32 948,18 тыс. руб. (в плановое значение вносятся изменения 20 057,72тыс. руб.) Фактически профинансировано 19698,15тыс.руб.) Степень выполнения мероприятия 98,21%

 По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 96 234,97 тыс. руб. (в плановое значение вносятся изменения 101225,63тыс. руб.), фактически профинансировано 101187,26тыс. руб. Степень выполнения мероприятий 99,96 %.

 По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 17,83 тыс. руб. Фактически профинансировано за IV квартал 2020г. 16,82 тыс. руб., что составляет 94,33%.

 2. Анализ выполнения показателей программы.

 Результаты реализации Программы в 2020 году оценивается по показателям, характеризующих реализацию каждой подпрограммы.

 Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

*- количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий*.

 Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, стелы.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 2 (1 – набережная, 1 – зона отдыха. Выполнено.

*- количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 3 единицы. Выполнено.

*- количество установленных детских игровых площадок.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 2 (в плановое значение показателя вносятся изменения - 0) единицы. Работы перенесены на 2021 год.

*-количество благоустроенных дворовых территорий*.

Планируемое значение показателя – 8 единиц. Выполнено.

- *Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 19 единицы (в плановое значение показателя вносятся изменения - 0). Работы не выполнены в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

 *Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя – 12%. Достигнуто12%.

*Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 1. Выполнено.

*Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха*

*Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0 (в плановое значение показателя вносятся изменения – 100%). Выполнено.

*Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 9930,64м2 (в плановое значение показателя вносятся изменения –10120,14 м2). Выполнено.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

-*сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*

Планируемое значение показателя – 58,94% (показатель идет на уменьшение). Работы не выполнены из-за отсутствия финансирования.

*- «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям.*

 Планируемое значение показателя – 89,1 %. Работы не выполнены в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*- доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением*

Планируемое значение показателя – 3,2%. Работы не выполнены в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» характеризуется показателями:

*-количество отремонтированных подъездов в МКД*.

Планируемое значение показателя – 21 подъездов. Работы не выполнены в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*-количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.*

Планируемое значение показателя – 26 единиц. Выполнено 12, остальные перенесены на 2021 год.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В целом реализация мероприятий Программы позволяет повысить уровень благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан, а также поможет повысить   уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

Начальник отдела благоустройства и ООС

администрации городского округа Зарайск Е.М. Надточаева