|  |
| --- |
| **Результаты реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на срок 2020-2025 годы** **за 4 квартал 2020 год** |
| Наименование подпрограммы / показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 4 квартал 2020 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020 г. (тыс.руб.) | Профинансировано за 4 квартал 2020г. (тыс.руб.) |
| **Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** |
| Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Показатель муниципальной программы | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Отраслевой приоритетный показатель | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Соглашение с государственным органом исполнитель-ной власти | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Соглашение с государственным органом исполнитель-ной власти | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| **Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета городского округа  | 0 | 0 |
|  Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда  | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | 0 | 0,082 | 0 | Переселение граждан из аварийного фонда перенесено на 2021 год.Не завершено строительство объекта «Комплекс из трёх жилых домов по адресу: Московская область, город Зарайск, ул. Московская» | Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | Средства бюджета Московской области | 24629,00 | 12345,90 |
| Средства местного бюджета городского округа  | 2 854 | 1360,16 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Вносятся изменения в Программу |  | Внебюджетные источники | 54936 | 0 |

Начальник сектора капитального строительства,

 дорожного хозяйства и транспорта А.В. Савельев

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_