Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на срок 2020-2024 годы

за 1 квартал 2021

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 Чистая вода** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Макропоказатель  Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Отраслевой | % | 90 | 96,8/36714 | 84,3/32496 | Мероприятие планируется выполнить во 2,3,4 квартале | Основное мероприятие 02.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Внебюджетные средства | 15909,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 5495,00 | 0 |
| Целевой показатель1  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора | ед. | 1 | 7 | 0 | Мероприятие планируется выполнить во 2 квартале |
| Средства бюджета городского округа | 602,77 | 0 |
| **Подпрограмма 2 Системы водоотведения** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Макропоказатель.  Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Внебюджетные средства | 0,00 | 0 |
| Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | Ед/тыс. | - | 1/3 | 0 | Отсутствие финансирования | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Внебюджетные средства | 0,00 | 0 |
| Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций | Обращение Губернатора | ед. | 1 | 1 | 0 | Работы планируется выполнить в 3-4 кв. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов, (КНС) на территории городского округа Зарайск Московской области | Внебюджетные средства | 600,00 | 0 |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами** | | | | | | |  |  |  |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение Губернатора | ед. | 2 | 9 | 0 | Вносятся изменения в объем финансирования, переносятся на 2022-2023 годы | 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области | Средства бюджета Московской области | 104826,23 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 13657,03 | 1235,51 |
| Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | % | ~~-~~ | 100 | 0 | Отсутствие финансирования | 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0 |
| **Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | |  |  |  |  |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | приоритетный показ-атель | % | 11,0 | 15,0 | 11,76 | Отсутствие финансирования | Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Внебюджетные средства | 100,00 | 0 |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | приоритетный показ-атель | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Внебюджетные средства | 100,00 | 0 |
| Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов, процент | приоритетный показ-атель | % | 14,52 | 48,72 | 14,52 | Отсутствие финансовых средств у МУП "ЕСКХ Зарайского района" | Основное мероприятие 2.Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде Московской области | Внебюджетные средства | 1436,00 | 0 |
| Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | приоритетный показ-атель | % | - | 9,0 | 0,42 | Отсутствие финансирования | Основное мероприятие 3 .Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6 Развитие газификации** | | | | | | |  |  |  |  |
| Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Зарайск численностью свыше 100 человек | показатель муниципальной программы | % | 88,5 | 92,3 | 84,6 | Мероприятие не запланировано, отсутствие финансовых средств | Основное мероприятие 1.Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Количество земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано | Основное мероприятие 1.Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск |  | 0 | 0 |

Начальник отдела ЖКХ В.А. Минин