ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2020-2024 годы

за 1 полугодие 2021г.

(отчетный период)

Муниципальный заказчик: \_Администрация городского округа Зарайск

Источник финансирования: \_ Средства бюджета городского округа Зарайск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  2021 год   (тыс. руб.) | Выполнено за 1 полугодие 2021г.  (тыс. руб.) | Профинансировано за 1 полугодие 2021г. (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** | | | | | |
| **Основное мероприятие 02.**  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 29 636,00 | 12 690,67 | 12 690,67 | 42,82 % | Пассажирские перевозки осуществляются в течение года |
| **Мероприятие 2.1**  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 29 636,00 | 12 690,67 | 12 690,67 | 42,82 % |  |
| **Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | |
| **Основное мероприятие 02** «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | 10 000,00 | 9 501,96 | 9 501,96 | 95,02 % | Внесение изменений в программу |
| **Мероприятие 2.2**  «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» | 10 000,00 | 9 501,96 | 9 501,96 | 95,02 % | Внесение изменений в программу |
|  |
|  |
|  |
| **Основное мероприятие 05** «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | 50 763,00 | 30 916,29 | 30 916,29 | 60,90 % |  |
| **Мероприятие 5.1**  «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения» | 8 404,00 | 0 | 0 | 0 | Окончание работ – 3-4 квартал 2021 г. |
| **Мероприятие 5.2**  «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств местного бюджета» | 2 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Окончание работ – 3-4 квартал 2021 г. |
| **Мероприятие 5.5**  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | 32 916,00 | 29 916,29 | 29 916,29 | 90,88 % | Внесение изменений в программу |
| **Мероприятие 5.6**  «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 6 545,00 | 1000,00 | 1000,00 | 15,28 % | Внесение изменений в программу |
| **Итого по муниципальной программе** | 90 399,00 | 53 108,92 | 53 108,92 | 58,75 |  |

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск А.В. Шолохов