ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2020-2024 годы

 за 1 полугодие 2021г.

(отчетный период)

 Муниципальный заказчик: \_Администрация городского округа Зарайск

 Источник финансирования: \_ Средства бюджета Московской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования 2021 год  (тыс. руб.)  | Выполнено за 1 полугодие 2021г. (тыс. руб.)  | Профинансировано за 1 полугодие 2021 г. (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** |
| **Основное мероприятие 02.**Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 62 401,00 | 26 721,33 | 26 721,33 | 42,82 % | Пассажирские перевозки осуществляются в течение года  |
| **Мероприятие 2.1** Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 62 401,00 | 26 721,33 | 26 721,33 | 42,82 % |  |
| **Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** |
| **Основное мероприятие 05** «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»  | 159 662,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Мероприятие 5.1**«Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения» | 159 662,00 | 0,00 | 0 | 0 | Окончание работ – 3-4 квартал 2021 г. |
|  |
|  |
|  |
| **Итого по муниципальной программе** | 222 063,00 | 26 721,33 | 26 721,33 | 12,03 % |  |

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск А.В. Шолохов