Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2021 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 Пассажирский транспорт общего пользования** |  |  |  |  |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Рейтинг - 45 | Процент | 90,31 | 90 | 92,82 |  | Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | Бюджет Московской области  | 62 401,00 | 26 721,33 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 29 636,00 | 12 690,67 |
| **Подпрограмма 2 Дороги Подмосковья**  |  |  |  |  |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ | Километр на погонный метр  | 0 | 0 | 0 | Объекты ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильный дорог общего пользования на территории городского округа Зарайск отсутствуют | Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»  | Бюджет Московской области  | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 10 000,0 | 9 501,96 |
| Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Отраслевой показатель  | Километров на тысячу квадратных метров  | 21,018/113,4972 | 7,728/54,10065 | 0 | Окончание работ – 3-4 квартал | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»  | Бюджет Московской области  | 159 662,00 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 50 763,00 | 30 916,29 |
| ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах   | Приоритетный Рейтинг-50  | Человек на 100 тыс. населения  | 5,12 | 7,6 | 7,76 | 3 погибших на региональных дорогах | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» (мероприятие 5.6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения») | Бюджет Московской области  | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 6 545,00 | 1 000,00 |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель  | Количество машиномест  | 317 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»  | Бюджет Московской области  | 159 662,00 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 50 763,00 | 30 916,29 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск А.В. Шолохов