**Аналитическая записка к оперативному отчету**

реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за I полугодие 2021 года.

1. Анализ выполнения запланированных объемов финансирования.

Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году составил 491 011,10 тыс. руб. Фактически за I полугодие 2021 года профинансировано 90 347,00 тыс. руб., что составляет 18,4% от годового плана финансирования.

*Из федерального бюджета на 2021 год* запланировано 25 170,00 тыс.руб., фактически за I полугодие финансирование не осуществлялось.

*Из бюджета Московской области на 2021 год* запланировано 247 214,35 тыс. руб., фактически профинансировано за I полугодие 2021 год 15 743,44, что составляет 6,37%.

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 243 197,22 тыс. руб. Фактическое профинансировано за I полугодие 2021 15 743,44, что составляет 6,47%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 4 017,13 тыс.руб., фактически за I полугодие 2021 года профинансировано не осуществлялось.

*Из бюджета городского округа Зарайск на 2021 год*запланировано 218 626,75 тыс. руб., фактически профинансировано за I полугодие 2021 года 74 603,56 тыс. руб. (34,12%), в том числе:

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 94 900,61 тыс. руб., фактически профинансировано за I полугодие 15 928,33 тыс.руб., что составляет 16,78%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 122 955,27 тыс. руб., фактически профинансировано 58 675,23 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий 47,72%.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 770,87 тыс. руб. Фактически финансирование не осуществлялось.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации Программы в 2021 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

*- количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий*.

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, стелы.*

Планируемое значение показателя на 2021 год - 1 (парк), 1 набережная. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- количество установленных детских игровых площадок.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Работы планируется выполнить в 3 кв.

*-количество благоустроенных дворовых территорий*.

Планируемое значение показателя – 10 единиц. Работы планируется выполнить в 4 кв.

- *Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 21. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0.

*Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя – 15%. Фактически выполнено – 8%. Планируется выполнить в 4 кв.

*Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Работы выполнены.

*Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0.

*Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 100. Выполнено.

*Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год –0.

*Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Планируется выполнить в 4 кв.

*Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 2296,75 м2. Работы выполнены.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

-*сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*

Планируемое значение показателя – 52,56%. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям*.

Планируемое значение показателя – 91,48. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением* Планируемое значение показателя – 2,98%. Работы планируется выполнить в 4 кв.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» характеризуется показателями:

*-количество отремонтированных подъездов МКД*.

Планируемое значение показателя – 21 подъездов. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*-количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.*

Планируемое значение показателя – 74 единиц. Работы планируется выполнить в 4 кв.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В  целом реализация  мероприятий  Программы  позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.

Начальник отдела благоустройства и ООС

администрации городского округа Зарайск Е.М. Надточаева