|  |
| --- |
| **Результаты реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на срок 2020-2025 годы** **за 9месяцев 2021 год** |
| Наименование подпрограммы / показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 9 мес. 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 г. (тыс.руб.) | Профинансировано за 9 мес. (тыс.руб.) |
| **Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** |
|  Целевой показатель 1Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти (приоритетный показатель) | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025, в том числе: | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти (приоритетный показатель) | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета городского округа  | 0 | 0 |
|  Целевой показатель 1 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, за счет внебюджетных источников | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | - | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Основное мероприятие F 3.Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ  | Показатель муниципальной программы | Тысяча человек | - | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Основное мероприятие F 3.Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа  | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Основное мероприятие F 3.Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | Основное мероприятие 02. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»** |
| Целевой показатель 1 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | 0 | 0.082 | 0 | Переселение граждан из аварийного фонда перенесено на 4 квартал 2021 год. Освоение денежных средств планируется по факту передач квартир. | Основное мероприятие 01. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | Средства бюджета Московской области | 12283 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |

Начальник сектора капитального строительства,

дорожного хозяйства и транспорта А.В. Савельев