Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на срок 2020-2024 годы

за 4 квартал 2022года

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 Чистая вода** |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | 88,8 | 95,52/38361 | 84,31/31049 | Отсутствие финансовых средств у МУП "ЕСКХ Зарайского района" | Основное мероприятие 02.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Внебюджетные средства |  0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 Системы водоотведения** |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | Ед/тыс.куб.м. | - | 0 | 0 |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций  | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 1 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов, (КНС) на территории городского округа Зарайск Московской области | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами** |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 0 | 13 | 13 |  | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области | Средства бюджета Московской области | 72662,33 | 59440,13 |
| Средства бюджета городского округа | 15866,86 | 13919,10 |
| Целевой показатель 2Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  | Приоритетный  | % | ~~-~~ | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Средства бюджета городского округа | 2500,00 | 2492,02 |
| **Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный  | % | 11,7 | 16,0 | 14,29 | Недостаток средств у бюджетных организаций | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 100,00 | 0 |
| Целевой показатель 2Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный  | % | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 100,00 | 0 |
| Целевой показатель 3Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов, процент | Приоритетный  | % | 14,36 | 42,67 | 14,36 | Отсутствие финансовых средств у МУП "ЕСКХ Зарайского района" | Основное мероприятие 02. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде Московской области | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 1436,00 | 0 |
| Целевой показатель 4Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный  | % | - | 0,41 | 1,04 |  | Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6 Развитие газификации** |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Зарайск численностью свыше 100 человек | показатель муниципальной программы | % | 82 | 92,3 | 92,3 |  | Основное мероприятие 01. Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск | Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Количество земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01. Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск | Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |

 Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Простоквашин

Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шолохов

Начальник отдела ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М. Тимофеева