Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

за 4 квартал 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 Пассажирский транспорт общего пользования** |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение Губернатора Московской областиПриоритетный | Процент | 90,31 | 75 | 83,74 |  | Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | Бюджет Московской области  | 64 211,00 | 35 032,46 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 14 674,00 | 8 856,57 |
| **Подпрограмма 2 Дороги Подмосковья**  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения (при наличии объектов в программе) | Соглашение с ФОИВПриоритетный | Километр на погонный метр  | 0 | 0 | 0 | Показатель не предусмотрен к исполнению | Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»  | Бюджет Московской области  | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Отраслевой показательПриоритетный  | Километров на тысячу квадратных метров  | 21,018/113,4972 | 6,428/33,691 | 6,187/32,64571 | Вносятся изменение в плановое значение | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»  | Бюджет Московской области  | 95 679,00 | 93 189,23 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 61 675,00 | 58 724,43 |
| Целевой показатель 3. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения  | Приоритетный Рейтинг-50  | Человек на 100 тыс. населения  | 5,12 | 1,845 | 4,37 | 5 погибших на региональной дороге.  | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» (мероприятие 5.6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения») | Бюджет Московской области  | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 5 027,00 | 5 125,93 |
| Целевой показатель 4. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель  | Количество машиномест  | 317 | 0 | 0 | Показатель не предусмотрен к исполнению | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»  | Бюджет Московской области  | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 0 | 0 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск А.В. Шолохов