**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за IV квартал 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год.  | Достигнутое значение показателя за отчетный период. | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы.  | Источники финансирования. | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета  | 235 357,36 | 235 357,36 |
| Средства бюджета Московской области | 207 975,41 | 157 965,49 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 105 756,89 | 99 450,70 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетны,региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 3 | 1 | 1 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 235 357,36 | 235 357,36 |
| Средства бюджета Московской области | 181 400,83 | 131 390,93 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 42 197,67 | 37 069,85 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | **Приоритетный,**отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3. Количество установленных детских, игровых площадок | **Приоритетный,**обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 7 | 7 | Выполнено | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 12 465,48 | 12 465,47 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 29 086,12 | 29 086,09 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный,региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 10 | 20 | 20 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5.Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетны,региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 1 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 6.Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный,отраслевой показатель | единица | - | 3 | 3 | Выполнено | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 5 624,49 | 5 624,48 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 13 123,87 | 13 123,86 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 7. Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Приоритетный,отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 8. Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный,отраслевой показатель | единиц | - | 0 |  0 | - | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 9.Замена детских, игровых площадок | Приоритетный,отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  Целевой показатель 10.Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации муниципальных проектов. | Приоритетный,отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 11.Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств местного бюджета | Показатель муниципальной программы | единица | - | 4 | 4 | Выполнено | Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 11 680,49 | 10 522,16 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 35 839,80 | 28 953,98 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 232 320,53 | 234 179,65 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный,отраслевой показатель | штук | - | 2 251 | 2 251 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 43 960,06 | 43 960,06 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.Содержание территорий общего пользования | Приоритетный,отраслевой показатель | единица | - | 201 | 201 | Выполняется в течении всего года | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 160 977,83 | 163 546,08 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритетный, отраслевой показатель | единица | - | 10 | 10 | Выполнено | Основное мероприятие 1. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23 533,48 | 23 543,48 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный,обращение Губернатора Московской области | Кв.м. | - | 4 431,40 | 4 431,40 | Выполнено | Основное мероприятие 01.«Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 853,01 | 6 853,01 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 876,83 | 876,83 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5. Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный,отраслевой показатель | штук | - | 20 | 20 | Выполнено | Основное мероприятие 01.«Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 14 823,66 | 14 853,52 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1 520,06 | 1 520,05 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 6.Количество благоустроенных дворовых территорий | **Приоритетный,**обращение Губернатора Московской области | единица | 11 | 4 | 4 | Выполнено | F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 7 247,46 | 7 247,45 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 743,16 | 743,15 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма III** **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 329,84 | 96,59 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.Количество отремонтированных подъездов МКД. | Приоритетный,обращение Губернатора Московской области | единица | 120 | 11 | 11 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 380,10 | 1 380,08 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 141,52 | 141,51 |
| Внебюджетные источники | 1 681,79 | 1 681,79 |
| Целевой показатель 2.Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | Приоритетный,обращение Губернатора Московской области | единица | 27 | 17 | 17 | Выполнено | Основное мероприятие 02.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области. | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 96,60 | 96,60 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |