**Аналитическая записка к отчету**

реализации муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

за 4 квартал 2022 года.

Муниципальная программа«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа)на 2020 -2024 года направленна на повышение качества жизни граждан городского округа. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

Программа направлена удовлетворить интересы проживающих жителей в городском округе Зарайск Московской области, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития населенных пунктов городского округа Зарайск.

Современное общество требует строительства социальных объектов, однако на практике это условие не выполняется. В первую очередь это связано с ограниченными возможностями бюджетов.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Зарайск обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

Муниципальная программа состоит из [Подпрограммы 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия [Подпрограммы 3](#sub_1012) направлены:

- в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Зарайск условий для ликвидации второй смены;

- на строительство школ в городском округе Зарайск с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Плановый объем финансирования подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» на 2022 году предусмотрено в размере 99 054,37 тыс. руб. в том числе:

Средства Федерального бюджета – 0 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области – 89 842,31 тыс. рублей,

Средства бюджета городского округа Зарайск – 9 212,06 тыс. рублей.

Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

В 2022 году финансирование направлено на разработку проектной документации, денежные средства по мероприятию выплачены в полном объеме – 99 054,37 руб. Завершение этапа по разработке проектной документации (работы по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации) планируется в феврале 2023 г.

Достижение показателя Подпрограммы 3 «Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств» планируется в 2024г.

В рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» запланировано осуществить строительство школы на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Зарайск. Строительство и ввод в эксплуатацию школы запланирован в 2024г.

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов