ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2020-2024 годы

за 4 квартал 2021г.

(отчетный период)

Муниципальный заказчик: \_Администрация городского округа Зарайск

Источник финансирования: \_ Средства бюджета Московской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  2021 год   (тыс. руб.) | Выполнено за 4 квартал 2021 г.  (тыс. руб.) | Профинансировано за 4 квартал 2021 г. (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** | | | | | |
| **Основное мероприятие 02.**  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 62 401,00 | 45 926,23 | 45 926,23 | 73,60 % | Внесение изменений в программу |
| **Мероприятие 2.1**  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 62 401,00 | 45 926,23 | 45 926,23 | 73,60 % | Внесение изменений в программу |
| **Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | |
| **Основное мероприятие 05** «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | 159 662,00 | 159 165,04 | 159 165,04 | 99,69 % |  |
| **Мероприятие 5.1**  «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения» | 159 662,00 | 159 165,04 | 159 165,04 | 99,69 % |  |
|  |
|  |
|  |
| **Итого по муниципальной программе** | 222 063,00 | 205 091,27 | 205 091,27 | 92,36 % |  |

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов