Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

за 4 квартал 2021 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 Пассажирский транспорт общего пользования** | | | | | | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение Губернатора Московской области | Процент | 90,31 | 90 | 88,46 | Срывы рейсов перевозчика связаны с технической неисправностью транспортных средств | Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | Бюджет Московской области | 62 401,00 | 45 926,23 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 29 636,00 | 21 816,84 |
| **Подпрограмма 2 Дороги Подмосковья** | | | | | | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Соглашение с ФОИВ | Километр на погонный метр | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2021 г. не предусмотрен из-за отсутствия ввода в эксплуатацию объектов на территории городского округа Зарайск | Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | Бюджет Московской области | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 10 085,0 | 9 501,96 |
| Целевой показатель 2. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой показатель | Километров на тысячу квадратных метров | 21,018/113,4972 | 7,728/54,10065 | 8,59/60,12741 | Внесение изменений в программу | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | Бюджет Московской области | 159 662,00 | 159 165,04 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 51 963,00 | 51 945,79 |
| Целевой показатель 3. ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Приоритетный  Рейтинг-50 | Человек на 100 тыс. населения | 5,12 | 2,05 | 3,04 | 8 погибших на региональных дорогах | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» (мероприятие 5.6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения») | Бюджет Московской области | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 6 545,00 | 4 924,69 |
| Целевой показатель 4. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель | Количество машиномест | 317 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | Бюджет Московской области | 159 662,00 | 159 165,04 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 51 963,00 | 51 945,79 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Начальник сектора капитального строительства,

дорожного хозяйства и транспорта А.В. Савельев