**Аналитическая записка к отчету за 4 квартал 2021 года**

**по исполнению муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025годы**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением главы городского округа Зарайск от 20.11.2019 №2020/11 (с изменениями).

**Цели муниципальной программы:**

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

**Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:**

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма 2);

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» (далее – Подпрограмма 3).

**Финансовое обеспечение муниципальной программы направлено на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:**

В 2021 году финансирование Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 не предусмотрено.

Плановый объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 12 283 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства Федерального бюджета – 0 тыс. руб.

2. Средства бюджета Московской области –12 283 тыс. рублей,

3. Средства бюджета городского округа Зарайск –0 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

**Израсходовали** –0 тыс. рублей

1. Средства Федерального бюджета – 0 тыс. руб.

2. Средства бюджета Московской области – 6 662,62 тыс. рублей, что составляет 54,24% от плана.

3. Средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Освоение денежных средств планируется по факту передач квартир в 2022г. квартир.

**Выполнение целевых показателей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановый показатель 2021 г. | Фактический показатель за 2021 г. |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | |
| Целевой показатель 1  Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2  Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025, в том числе: | Тысяча человек | 0 | 0 |
| **Подпрограмма № 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | | | |
| Целевой показатель 1  Количество жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда, за счет внебюджетных источников | Тысяча человек | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»** | | | |
| Целевой показатель 1  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | 0,082 | 0 |

В связи с тем, что не завершено строительство объекта «Комплекс из трех жилых домов по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Московская окончательное переселение граждан из аварийного фонда планируется по факту передач квартир в 2022г.

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов