Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на срок 2020-2024 годы

за 2021 год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I Чистая вода** |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | 88,8 | 93,28/35702 | 86,07/33168 | Отсутствие финансовых средств у МУП "ЕСКХ Зарайского района" | Основное мероприятие 02.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 5495,00 | 5495,00 |
| Целевой показатель 2Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора | ед. | 0 | 3 | 3 |  |
| Средства бюджета городского округа | 602,77 |  602,77 |
| **Подпрограмма I I Системы водоотведения** |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Внебюджетные средства | 0,00 | 0 |
| Целевой показатель 2Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | Ед/тыс.куб.м | - | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Внебюджетные средства | 0,00 | 0 |
| Целевой показатель 3Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций  | Обращение Губернатора | ед. | 1 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов, (КНС) на территории городского округа Зарайск Московской области | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма III Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами** |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области | Средства бюджета Московской области | 219750,88 | 218477,42 |
| Средства бюджета городского округа | 25888,80 | 23777,61 |
| Целевой показатель 2Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  | Приоритетный  | % | ~~-~~ | 100 | 66,7 | Работы выполнены не в полном объеме. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не разработана в связи с недостатком денежных средств. | Основное мероприятие 05. «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Средства бюджета городского округа | 800,00 | 592,02 |
| **Подпрограмма IV Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | приоритетный показ-атель | % | 11,7 | 15,0 | 14,0 | Работы не выполнены из-за отсутствия средств | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | приоритетный показ-атель | % | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Внебюджетные средства | 100,00 | 100,00 |
| Целевой показатель 3Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами  | госпрограмма | % | 14,36 | 35,9 | 14,52 | Отсутствие финансовых средств у МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Основное мероприятие 02. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде Московской области | Внебюджетные средства | 1436,00 | 0 |
| Целевой показатель 4Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | госпрограмма | % | - | 4,6 | 0,42 | Отсутствие финансовых средств у МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма VI Развитие газификации** |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Зарайск численностью свыше 100 человек | показатель муниципальной программы | % | 88,5 | 92,3 | 92,3 |  | Основное мероприятие 01.Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск | Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Количество земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01.Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск |  | 0 | 0 |

 Заместитель главы администрации С.А. Матюшкин

 Заместитель главы администрации А.В. Шолохов