Аналитическая записка к отчету за 2021 год по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск, обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя подпрограммы:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования»;
2. «Дороги Подмосковья».

На 2021 год плановый объём финансирования программы **составляет** – 298 194,80 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 207 213,00 тыс. рублей;

• средства бюджета городского округа Зарайск – 90 981,80 тыс. рублей;

• внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

**Израсходовали** – 288 355,86 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 205 091,26 тыс. рублей, что составляет 98,97 %;

• средства бюджета городского округа Зарайск – 83 264,60 тыс. рублей, что составляет 91,52 %;

• внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2021 года финансирование было направлено на выполнение следующих мероприятий:

**1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

По мероприятию 2.1 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» израсходовали 67 738,27тыс. руб., что составило 95,60 % к плановому значению 70 856,80 тыс. руб.

По мероприятию 2.3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)» израсходовали 4 800,00 тыс. руб., что составило 100 % к плановому значению 4 800,00 тыс. руб.

**2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»:**

По основному мероприятию 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» израсходовали 9 501,96 тыс. руб., что составило 100 % к плановому значению 9 502,00 тыс.руб.

По мероприятию «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» израсходовали 36 496,28 тыс. руб., что составило 84,65 % к плановому значению 43 112,00 тыс.руб.

По мероприятию «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» израсходовали 4 924,68 тыс. руб., что составило 98,02 % к плановому значению 5 024,00 тыс.руб.

По мероприятию «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» израсходовали 167 542,87 тыс. руб., что составило 99,99 % к плановому значению 167 553,00 тыс.руб.

По мероприятию «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» израсходовали 2 147,00 тыс. руб., что составило 100 % к плановому значению 2 147,00 тыс.руб.

Муниципальная программа направлена на выполнение приоритетных показателей:

**Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

• Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. План – 90%, факт – 82,01 %; выполнение – 91,12 %. Срывы рейсов перевозчика связаны с технической неисправностью транспортных средств.

**Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»**

• Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель на 2021г. не предусмотрен к достижению.

• Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. При плане на 2021 год 8,59/60,12741 км/тыс.кв.м. выполнение за 12 месяцев составило– 8,59/60,12741 км/тыс.кв.м.

• ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. населения. За 2021 г. на дорогах городского округа Зарайск 8 погибших, фактическое значение показателя составляет 3,04 человек на 100 тыс. человек при плане 2,05.

• Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети. Достижение показателя на 2021 год не предусмотрено.

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов