**Аналитическая записка**

о реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за 2021 год.

 1. Анализ выполнения запланированного объема финансирования.

 Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году составил 721 226,34 тыс. руб. Фактически за 2021 год профинансировано 671 081,28 тыс. руб., что составляет 93,05% от годового плана финансирования.

 *Из федерального бюджета на 2021 год* финансирование программы запланировано в размере 10 836,03 тыс.руб., фактически профинансировано за 2021 год 10 836,03 тыс.руб., что составляет 100%.

 *Из бюджета Московской области на 2021 год* запланировано 450 132,38 тыс. руб., фактически профинансировано за 2021 год 409 306,34 тыс. руб., что составляет 90,93%, в том числе:

 По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 445 350,08 тыс. руб. Фактически профинансировано 406 444,27 тыс. руб., что составляет 91,26%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.

 По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 4 782,30 тыс. руб., фактически профинансировано 2 862,07 тыс.руб., что составляет 59,85%.

 *Из бюджета городского округа Зарайск на 2021 год*запланировано 256 487,56 тыс. руб., фактически профинансировано за 2021 год 247 168,54 тыс. руб., что составляет 96,37%, в том числе:

 По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 131 293,02 тыс. руб., фактически профинансировано 124 708,87 тыс. руб., что составляет 94,99%.

 По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 124 644,54 тыс. руб., фактически профинансировано 121 910,45 тыс. руб., что составляет 97,81%.

 По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 550 тыс. руб., фактически профинансировано за 2021 год 549,22 тыс.руб., что составляет 99,86%.

*Из внебюджетных средств* по подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 3 770,37 тыс. руб. Фактически профинансировано 3 770,37 тыс.руб., что составляет 100%.

 2. Анализ выполнения показателей программы.

 Результаты реализации Программы в 2021 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы.

 Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

1. *количество благоустроенных общественных территорий*

Планируемое значение показателя на 2021 год - 1 (парк), 1 общественная территория. Показатель выполнен.

1. *количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц.

1. *количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий*

 Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.

1. *количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.

1. *количество установленных детских игровых площадок*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Показатель выполнен.

1. *количество благоустроенных дворовых территорий*.

Планируемое значение показателя – 10 единиц. Показатель выполнен.

1. *доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя – 15%. Показатель выполнен.

1. *реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.

1. *количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту* Планируемое значение показателя на 2021 год – 21 единица. Показатель выполнен.
2. *количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Показатель выполнен.

1. *соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 100%. Показатель выполнен.

1. *увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год –100%. Показатель выполнен.

1. *количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц.

1. к*оличество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц.

1. *площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 414,54м2. Показатель выполнен.

1. *соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 10 баллов. Фактически выполнено 5,25 баллов.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

1. *сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*

Планируемое значение показателя – 52,56%. Показатель выполнен.

1. *«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям*.

Планируемое значение показателя – 91,48%. Показатель выполнен.

1. *Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением.*

 Планируемое значение показателя – 2,98%. Достигнуто 4,18%. Показатель выполнен.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» характеризуется показателями:

1. *количество отремонтированных подъездов в МКД*

Планируемое значение показателя – 25 подъездов. Показатель выполнен.

1. *количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы*

Планируемое значение показателя – 74 единицы. Фактически выполнено 26 единиц. Краткосрочный план 2020-2022 (3-х годичный).

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В  целом реализация  мероприятий  Программы  позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.