**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год. | Достигнутое значение показателя за отчетный период. | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. | Источники финансирования. | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 10 836,03 | 10 836,03 |
| Средства бюджета Московской области | 445 350,08 | 406 444,27 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 131 293,02 | 124 708,87 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 3 | 2 | 2 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 10 836,03 | 10 836,03 |
| Средства бюджета Московской области | 289 284,73 | 284 066,38 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 57 591,73 | 57 591,57 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 1 | Выполнено | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»  Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.  Количество разработанных проектов благоустройства общественных тер-риторий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 1 | Выполнено | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»  Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5.  Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 3 | 3 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 13 607,54 | 13 607,53 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1 654,25 | 1 654,25 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 6.  Количество благоустроенных дворовых территорий | обращение Губернатора Московской области | единица | 11 | 10 | 10 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 14 447,68 | 14 447,68 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 30 786,85 | 30 786,85 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 7.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | % | - | 15 | 15 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 8.  Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | единица | 1 | 1 | 1 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 9.  Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единица | 2 | 21 | 21 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 32 801,45 | 32 801,45 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 8 094,44 | 8 094,44 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 10.  Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Отраслевой показатель | единица | - | 3 | 3 | Выполнено | Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 16 770,82 | 16 770,81 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3 317,77 | 3 218,24 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 11.  Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | % | - | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 12.  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % | - | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 13.  Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 14.  Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 15.  Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | - | 3414,54 | 3 414,54 | Выполнено | Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 864,79 | 2 864,79 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 549,75 | 549,75 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 16.  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Рейтинг - 45 | баллов | - | 10 | 5,25 | В связи с невыполнением работ в установленные сроки подрядной организацией, показатель выполнен не в полном объеме. | Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 58 000,00 | 24 312,58 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 11 129,92 | 4 665,46 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 124 644,54 | 121 910,45 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. | показатель муниципальной программы | % | 66,94 | 52,56 | 52,56 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 32 950,65 | 32 808,06 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  «Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | показатель муниципальной программы | % | 81,2 | 91,48 | 91,48 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | показатель муниципальной программы | % | 0 | 2,98 | 4,18 | Выполнено | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма III**  **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4 782,30 | 2 862,07 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 550,00 | 549,22 |
| Внебюджет  ные источники | 3 770,37 | 3 770,37 |
| Целевой показатель 1.  Количество отремонтированных подъездов МКД. | Обращение Губернатора Московской области | единица | 120 | 25 | 25 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4 782,30 | 2 862,07 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 550,00 | 549,22 |
| Внебюджет  ные источники | 3 770,37 | 3 770,37 |
| Целевой показатель 2.  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | Обращение Губернатора Московской области | единица | 27 | 74 | 26 | Исключение домов из программы и перенос выполнения работ на 2022г. | Основное мероприятие 02.  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области. | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |