|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на срок 2020-2025 годы**  **за 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы / показателя | | Тип показателя | Единица измерения | | | | Базовое значение | | | | | | Планируемое значение показателя на 2021 год | | Достигнутое значение показателя за 2021 год | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | | Источники финансирования | | | Объем финансирования на 2021 г. (тыс.руб.) | | | Профинансировано за 2021г. (тыс.руб.) | | |
| **Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1  Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти (приоритетный показатель) | Тысяча  квадратных метров | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | Показатель не планируется к исполнению | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | Средства бюджета Московской области | | 0 | | | 0 | | |
| Средства местного бюджета городского округа | | 0 | | | 0 | | |
| Целевой показатель 2  Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025, в том числе: | | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти (приоритетный показатель) | Тысяча  человек | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | Показатель не планируется к исполнению | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | Средства федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | |
| Внебюджетные средства | | 0 | | | 0 | | |
| **Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1 Количество жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда, за счет внебюджетных источников | | Обращение Губернатора Московской области | | | Тысяча  человек | | | | - | | | 0 | | | 0 | | Показатель не планируется к исполнению | | | Основное мероприятие F 3.  Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства местного бюджета городского округа | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | | | 0 | | | 0 | |
| Целевой показатель 2  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | | Показатель муниципальной программы | | Тысяча  человек | | | | - | | | | 0 | | | 0 | | Показатель не планируется к исполнению | | | Основное мероприятие F 3.  Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства местного бюджета городского округа | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | | | 0 | | | 0 | |
| Целевой показатель 3 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | | Обращение Губернатора Московской области | | Тысяча человек | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | Показатель не планируется к исполнению | | | Основное мероприятие F 3.  Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства местного бюджета городского округа | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | | | 0 | | | 0 | |
| Целевой показатель 4 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | | Обращение Губернатора Московской области | | Тысяча человек | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | Показатель не планируется к исполнению | | | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства местного бюджета городского округа | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | | | 0 | | | 0 | |
| Целевой показатель 5 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | | Обращение Губернатора Московской области | | Тысяча человек | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | Показатель не планируется к исполнению | | | Основное мероприятие 02. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Средства бюджета Московской области | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства местного бюджета городского округа | | | | 0 | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | | | 0 | | | 0 | |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Обращение Губернатора Московской области | | | | Тысяча  человек | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |  | | Основное мероприятие 01. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | | | | Средства бюджета Московской области | | | 0 | | | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | | | 0 | | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники | | | 0 | | | 0 |
| Целевой показатель 2  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Показатель муниципальной программы | | | | Тысяча  человек | | | | | 0 | 0,082 | | | 0 | | | Освоение денежных средств планируется  по факту передач квартир в 2022г. | | Основное мероприятие 01. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | | | | Средства бюджета Московской области | | | 12283 | | | 6662,69 |
| Средства местного бюджета городского округа | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники | | | 0 | | | 0 |
| Средства бюджета Московской области | | | 0 | | | 0 |

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов