УТВЕРЖДЕНА

 постановлением главы

 городского округа Зарайск

 от 12.05.2022 № 759/5

**Дорожная карта**

**по подготовке места массового отдыха людей (пляжа), подлежащего обустройству к купальному сезону на территории городского округа Зарайск** **Московской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Городской округ | Место расположения мест массового отдыха  | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Финансовые средства, заложенныена выполнение (тыс. руб.) | Примечание |
| 1. | Городской округ Зарайск | **Участок акватории реки Осётр города Зарайска выше по течению реки 200 метров от моста, шириной 30 метров, и береговой полосы 66 метров вдоль улицы Правобережная** | Санитарное обследование песка и воды;водолазное обследование дна;акарицидная обработка; получение санитарно-эпидемиологического заключения Организация спасательного поста с дежурством спасателей и оснащением. Проверка информационных щитов, запрещающих знаков | До 20.05.2022 | Егоров В.В.Гребенников В.В. | Средства бюджета городского округа Зарайск на 2022 год |  |
| 2. | Городской округ Зарайск | **Пруд****д. Широбоково** | Окос травыЗавоз песка, выравниваниеПроверка информационных щитов, запрещающих знаков | До 20.05.2022 | Егоров В.В.Гребенников В.В. | Средства бюджета городского округа Зарайск на 2022 год |  |
| 3. | Городской округ Зарайск | **Пруд вблизи д. Добрая Слободка «Вычегошка»** | Окос травыЗавоз песка, выравниваниеПроверка информационных щитов, запрещающих знаков | До 20.05.2022 | Егоров В.В.Гребенников В.В. | Средства бюджета городского округа Зарайск на 2022 год |  |